10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程

公开招标文件

采购编号：DLYZB-2026K003

招标人：威海市文登区电力配套管理处

招标代理机构：山东德利源招标代理有限公司

日期：二 0 二 六 年 四 月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	6

第三章  采购内容与要求	31

第四章  评标原则和方法	38

第五章  响应文件格式	43

第六章  采购合同（范本）	64

第一章   招标公告

10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程

公开招标公告

项目概况

<10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程>的潜在投标人（供应商）应在“威海市公共资源交易网（文登区）”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件，并于2026年04月24日 09:00（北京时间）前递交投标(响应）文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLYZB-2026K003

项目名称：10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程

采购方式：公开招标

采购项目分包情况：

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 概算金额 | 最高上限价浮动系数 | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程 | 1宗 | 276.7万元 | 最高上限价浮动系数为100%，超过最高上限价浮动系数投标无效。 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |

注：数据文件的报价明细表中的单价和投标总价均须填报统一折扣率，如：98% 就填 98，不得填写 0.98 或加%，否则响应无效。

本项目不接受联合体投标（响应）。

二、投标人（供应商）的资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装、承修、承试电力设施四级及以上许可证，且具有有效的安全生产许可证；

- 项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B 证）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人；

- 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；

- 法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件时间及地点

1.时间： 2026 年04月4日08时30分至 2026年04月11日17时00分（北京时间）

2.地点：登录“威海市公共资源交易网（文登分中心）”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：18769124292 ，国企技术支持QQ群（供应商）：1146578397。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（文登分中心）右侧“国企采购”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（文登分中心）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

四、投标（响应）文件提交

1.提交投标（响应）文件时间：2026年04月12日 09:00至 2026年04月24日 09:00

2.地点：通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台（网址：http://60.212.191.167:28088/login?cloudid=12）网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人（供应商）在规定时间内递交电子投标（响应）文件。

五、开启

时间：2026年04月24日09：00（北京时间）

地点：文登第三开标厅（威海市公共资源交易中心文登分中心）

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程解密，供应商无需到现场，但应保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

供应商提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200820/ee51cd3e-144e-497c-9fde-deff112be090.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担。

七、联系方式

1.招标人信息

名  称：威海市文登区电力配套管理处

地  址：山东省威海市文登区龙山路17号

联系方式：18963100869

2.代理机构信息

名  称：	山东德利源招标代理有限公司

地  址：威海市文登区圣经山路67-2

联系方式：0631-2594559

3.项目联系方式

项目联系人：丛晓光

电  话：13792798998

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（文登区）（http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：山东德利源招标代理有限公司

发布时间：2026 年 04 月 03 日

第二章    投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程 |
| 2 | 项目编号 | DLYZB-2026K003 |
| 3 | 招标人 | 招标人：威海市文登区电力配套管理处 招标人地址：山东省威海市文登区龙山路17号 联系人：李海防 联系电话：18963100869 |
| 4 | 招标代理机构 | 代理机构：山东德利源招标代理有限公司 地 址：威海市文登区圣经山路67-2 联系方式：丛晓光 联系电话：13792798998 |
| 5 | 电子投标 特别提示 | 1.本项目投标人必须在威海市公共资源交易网（文登区）”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 2.本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3.电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台供应商操作视频教程》，网址: http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html。 4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 （2）浏览器：Internet Explorer 11、10（3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010（4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五部分 响应文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资金来源及比例 | 100%自有资金 |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 资质证明 文件原件 | 无需提供资质证明文件原件 |
| 9 | 投标文件份数及密封要求 | 1.电子投标文件1份（网上按时递交）； 2.打印的纸质投标文件（包含数据文件）1份（装入文件袋内密封，在封口处粘贴封条、标注项目名称并加盖投标单位印章）。 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 11 | 分（转）包 | 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 13 | 是否兼投兼中 | 否 |
| 14 | 投标文件递交 | 1、电子响应文件 1 份（网上按时递交）； 递交时间：详见第一章招标公告 2、纸质投标文件1份 递交时间：开标当日17:00前将胶装纸质投标文件（含数据文件）递交（或邮寄）威海市文登区圣经山路67-2 联系方式：丛晓光 联系电话：13792798998。 在规定期限内不递交纸质版投标文件的，视为在投标有效期内撤回投标文件。 |
| 15 | 开标时间 | 详见第一章招标公告 |
| 16 | 开标地点 | 详见第一章招标公告 |
| 17 | 开标方式 | 远程签到、解密，供应商无需到现场参与签到、解密，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。 |
| 18 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后20分钟内完成，投标人随时关注交易系统，及时刷新页面，在规定时间内完成解密。未能按时完成解密的，将会被视为无效投标（响应）。 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 21 | 联合体投标 | 不接受 |
| 22 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 24 | 付款方式 | 详见合同范本 |
| 25 | 代理服务费 | 参照原国家发展计划委员会规定的标准（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号），由中标人在签订采购合同前一次性支付。 |
| 26 | 是否委托定标 | 是。评审小组根据综合评分情况，确定排序第一的投标单位为中标人。 |
| 26 | 交易咨询费 | 威海国企阳光采购电子化服务平台试运行期间暂不收取。 |
| 27 | 解释权 | 本招标文件解释权属于本招标代理机构。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性评审 | 1.有效的营业执照扫描件，税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件）； 2.法定代表人身份证明书（若授权委托人参加投标，必须提供法人代表授权委托书及授权委托人身份证）； 3.企业资质证书扫描件（电力工程总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质证书）若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期 1 年资质证书的，不适用前述规定，企业应在 1 年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定）； 4.有效的安全生产许可证扫描件； 5.项目经理机电工程专业注册建造师证书及安全考核 B 证扫描件（项目经理证件若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图），项目经理必须为本企业正式员工，且须提供近3 个月及以上在本企业的社会保险证明（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明；若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）； 6.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明； 7.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明； 8.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 9.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函； 10.投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 11.投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人； 12.投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的以及法律法规规定的其他条件； 13.本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 符合性评审 | 1.投标文件不完整的； 2.投标文件未按规定签署及盖章的； 3.总报价超出上限控制价或预算的； 4.投标人不在规定时间内答疑或澄清的； 5.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 6.投标有效期比招标文件规定短的； 7.技术方案、工期等不能满足招标文件要求的； 8.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理； 9.评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的； 10.存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。

1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2招标人或招标代理机构均无义务向投标单位解释其成交或未成交的原因，且不予退还其响应文件。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一合同项下的国有企业采购活动。

2.4投标单位应通过威海市公共资源交易网登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件的，为无效响应。获取招标文件的投标单位不足 3 家的，本项目直接废标。

3. 本项目按工程类以公开招标方式实施采购。

4. 报价语言

投标单位与其他国有企业采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

5.计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，响应文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

6.踏勘现场

6.1招标文件规定统一组织踏勘现场的，投标单位必须按照规定的时间、地点由招标人组织踏勘项目现场，以获取有关编制报价文件和签署合同所涉及的现场资料。投标单位自行承担踏勘现场所发生的费用。

6.2投标单位自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。招标人向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标单位利用的资料。招标人对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3投标单位及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标单位及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应对由踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、招标文件

7.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

7.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评标原则和方法

（5）响应文件格式

（6）采购合同（范本）

（7）在采购过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

7.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

7.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

7.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

7.5招标文件以中文编印，且以中文为准。

7.6除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.7除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

7.8参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.招标文件的澄清

8.1 潜在投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应当在响应截止时间 10日前一次性全部提出；没有提出的，视为认可招标文件的所有内容。

8.2 在招标文件要求的提交投标文件截止时间 15 日前，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。
9.招标文件的修改

9.l 在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动对招标文件进行澄清与修改。

9.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

9.3招标文件变更的，投标人必须重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件；如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，视修改内容是否影响编制响应文件时间，确定是否相应延长投标截止时间。

三、响应文件的编制

10.响应文件编制要求

10.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

10.2响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。为了保证系统电子化处理效率，在保证可辨认清晰度情况下扫描时应尽量降低扫描分辨率。

10.4投标人应按招标文件中提供的响应文件格式（详见第五章 响应文件格式）按包段编写响应文件，并使用A4规格编制。响应文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

10.5投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

10.6为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸响应文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

10.7响应文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响响应文件的任何条款和内容。

10.8招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的响应文件均不予退还，不提供副本拷贝。

11.数据文件编制要求

11.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

11.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

11.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

12.文件构成

投标人应按不同包段分别编制响应文件，每个包段的响应文件分两册必须包括：响应文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

12.1投标人编制的响应文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）响应文件封面（格式见本文件第五章）

（2）响应文件目录

（3）诚信承诺书

（4）投标函（格式见本文件第五章）

（5）投标人资格审查资料

1）有效的营业执照扫描件，税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件）；

2）企业资质证书扫描件（电力工程施工总承包三级及以上资质证书，同时具有承装、承修、承试电力设施四级及以上许可证）（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期 1 年资质证书的，不适用前述规定，企业应在 1 年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。）；

3）有效的安全生产许可证扫描件；

4）项目经理机电工程专业注册建造师证书及安全考核 B 证扫描件；

5）法定代表人身份证明书及身份证扫描件（若授权委托人参加投标，必须提供法人代表授权委托书及被授权委托人身份证扫描件）；

6）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明；

7）投标单位依法缴纳税收和社会保障资金的声明；

8）投标单位参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

9）投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

10）投标单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

11）投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人；

12）投标单位认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（6）项目管理机构组成

（7）承包人用于本工程施工的机械设备表

（8）拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺

（9）企业业绩

（10）投标偏离表

（11）声明函

（12）技术文件

（13）要求招标人提供的配合

12.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

13.投标报价

13.1本项目各投标单位均以折扣率报价。招标控制价为浮动系数100%，超过最高上限价浮动系数投标无效。工程结算依据施工劳务合同和完成实际工程量签证。工程结算以折扣率乘以实际结算的形式进行结算(乙供设备主材不参与折扣)，以甲方或中介机构审定结算为准。工程结算编制依据2016年《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、费用定额、计算规则、综合解释及其他相关规定等，人工费按照最新标准执行。乙供材价格应以正规招标单位出具的招标结果为准，并不超过当年度国网山东威海市供电公司物资供应中心设备材料框架招标结果的±10%。

13.2投标人应按照“第三章采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表”规定的报出综合下浮后的比例。

13.3投标人应按数据文件“投标报价表”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

13.4《投标报价表》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标单位应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价。投标报价包括为实施和完成本项目内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、采保费、材料设备搬运费、二次倒运费、损耗、缺陷修复、保险、开工手续办理等费用，以及为保证质量和方便施工采用的工艺措施和未形成工程实体的费用，并包括招标文件和合同中明示或暗示所有责任、义务和一般风险。投标单位应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标单位在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

13.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与响应文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

13.6 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

14. 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

14.1响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

14.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

14.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

14.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝；

15、投标单位免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价；

16、响应文件（pdf 格式）1 份（第一册）：

16.1投标单位应使用带电子签章功能的 CA 锁对响应文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

16.2投标单位应首先编制 word 格式响应文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子交易系统的文件签章菜单的响应文件签章功能转换为 pdf 格式（或者其他 pdf 转换工具），之后通过签章功能在 pdf 文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的 pdf 文件即为最终的响应文件。

16.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.4须授权代表签字的，授权代表又无电子章的，在 word 编制时可将授权代表手写签字扫描后的图片粘贴到响应文件中对应位置，须加盖单位电子公章。

16.5可使用平台的批量盖章功能快速签章，但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

16.6采用扫描粘贴投标单位公章、扫描法定代表电子章而不加盖单位电子公章的为无效响应。

17、数据文件（PDF 格式）（第二册）1 份：

17.1投标单位将填写完毕的数据文件（EXCEL 格式），通过威海市国有企业阳光采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL 格式），系统自动转换为 PDF 格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF 格式）用于报价。

17.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

17.3采用扫描粘贴投标单位公章或法定代表人人名章的为无效响应。

四、响应文件的递交

18.电子响应文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子响应文件（PDF 格式）和数据文件（PDF 格式）须在电子交易平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

19.文件递交

19.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上递交电子响应文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

19.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子响应文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子响应文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

19.3除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质响应文件。

19.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和响应文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

20.现场演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为响应文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。所有因投标产生的全部费用均由投标人自行承担。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.响应文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的响应文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

21.2投标人在递交响应文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

21.3开标后不允许对响应文件做实质性修改和补充，不得撤回响应文件。

五、开标与评审

22、开标

22.1.投标截止时间结束后，实质性响应的投标人不足3家的不得公开报价。

22.2.招标公司在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑,在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3.远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4.《投标须知前附表》规定了文件解密时间，投标人输入密码错误次数过多、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

22.5.报价过程应当由招标人或代理公司负责记录，最终形成投标（报价）一览表并由各投标单位代表和相关工作人员签字或盖章确认。

22.6.录音、录像：公共资源交易中心负责从递交响应文件开始到确定成交结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.7.报价过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.8.公开报价程序

22.8.1签到：在响应须知前附表规定的时间完成签到。

22.8.2启动开标：工作人员在响应须知前附表规定的时间启动开标。

22.8.3解密：工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

若投标人安全证书（CA锁）即将到期或已过期，请确保在开标时安全证书（CA锁）在有效期内，投标人安全证书（CA锁）在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

22.8.4唱价：停止解密后，系统将自动提取各投标人数据文件中的相关数据生成投标（报价）一览表。投标人应及时关注报价过程，查看报价结果并在投标（报价）一览表上进行电子签署。若投标人在启动唱标后10分钟内不在《开标一览表》进行签字确认，则视为投标人认同开标结果。

22.9.应急报价程序

电子报价过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证报价过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急报价程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证报价过程公平、公正和信息安全的情形。

应急报价程序包括：

（1）对未在系统中报价的可暂停报价；

（2）对已在系统中报价的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行报价。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标公司的监督下可针对所有在平台中已报价的投标人，启用其电子邮件递交的响应文件进行报价，同时报价由线上转为线下，开标、评审均以电子邮件递交的响应文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

22.10.应急报价电子邮件递交规定

接收电子邮箱：Dlyzbdl@126.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、响应文件各一份。数据文件、响应文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致报价无效。

22.11.启动电子邮件报价流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急报价程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交响应文件（在非应急报价期间山东恒达建设咨询有限公司不接受、不处理任何通过电子邮件提交的响应文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载响应文件，将报价形成开标报告并邮件回复各投标人；投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23. 评标委员会的组成和评审方法

23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，可以自行选定评审专家。

23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与公开招标项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照公开招标文件中的评审办法，对投标文件进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评审报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向主管部门反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评审报告。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评标委员会专家身份和招标人代表授权函，对评标委员会专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

招标人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评审纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评审项目应当主动提出回避。

23.8 评标委员会将按照公开招标文件确定的评标原则和方法进行评审。招标人对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标投标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

23.10 评审中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的评标委员会成员所做出的评审意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评审活动，封存所有投标文件和开标、评审资料，依法重新组建评标委员会进行评审。原评标委员会做出的评审意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24. 投标文件的初审

24.1资格性审查。在采购项目开标结束后, 评标委员会对对投标人的资格进行审查，具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中资格性审查条件。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经招标人认定，视为非实质性投标，为无效投标（报价）：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（3）投标人和投标服务资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的投标性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性投标，为无效投标（报价）。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在评标委员会规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

27.投标文件的评价

27.1评标委员会只对确定为实质投标招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

27.2评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

27.3评审时除考虑投标人的投标之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的投标状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有佐证文件的支持；

（3）技术方案、工期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

27.4评标委员会认为投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（报价）处理。

27.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标人采购任务取消的。

29.保密要求

评审将在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评审资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、定标

30.定标

30.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

30.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

30.4评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，招标人或者招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级主管部门。

30.5中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

七、公告

31.公告

31.1招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网（文登区）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）主要中标标的名称、服务内容、数量、单价、服务要求；

（5）中标公告期限；

（6）评审专家名单。

31.2中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人向中标人发出中标（成交）通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的投标人。对未通过资格性、符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标（成交）通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标（成交）通知书》发出后，招标人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃成交资格。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为采购公告、资格预审公告、招标文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向招标人或者招标代理机构提出质疑。对招标文件的异议，招标人和招标代理机构应当在收到异议后1日内做出答复；其他异议，招标人和招标代理机构应当在收到质疑后7日内做出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。

（1）对采购公告或资格预审公告有异议的，应当在公告期截止前提出；

（2）潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在投标截止时间10日前提出。

（3）对开标有异议的，应当在开标期间提出；

（4）对评标结果有异议的，应当在成交公示期间提出；

（5）对定标结果有异议的，应当在中标公告有效期提出。

34.7投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.8 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容，且质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

34.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

34.10投标人不得捏造事实进行虚假投诉。

34.11 有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期提出的质疑；

34.12 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报主管部门列入黑名单，并给以相应处罚。

九、签订合同

35.合同的签订

35.1中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。招标人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒介上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.2招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

35.3中标人在规定时间内无正当理由拒绝与招标人签订合同的，投标人符合法定数量的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展采购活动。

35.4采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

# 第三章   采购内容与要求

一、项目情况

1、项目概况：电源由樱花线#23杆引ZR-YJV-8.7/15-3*240电缆至小区#2配电室,配电室内安装居民800kVA干式变压器1台，高低压开关柜5台、电缆分接箱11套，由配电室敷设电缆至低压电缆分接箱，由电缆分接箱敷设电缆至表箱。

2、工期：计划2026年6月30日前完成工程建设投运

3、工程地点：伴山首付三期

4、质量标准：达到国家验收规范合格标准

5、质保期/缺陷责任期：一年

6、本项目概算金额：276.7万元

二、技术标准和要求：

1.技术标准

| 分类 | 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 | 1 | 《中华人民共和国民法单》 | 中华人民共和国主席令第45号 |
|  | 2 | 《中华人民共和国招投标法》 | 1999年8月30日 版 |
|  | 3 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 2014年4月24日修订版 |
|  | 4 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 2004年8月28日修订版 |
|  | 5 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 2010年12月25日修订版 |
|  | 6 | 《中华人民共和国电力法》 | 2015年4月24日修订版 |
|  | 7 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2014年8月31日修订版 |
|  | 8 | 《中华人民共和国建筑法》 | 2011年4月22日修订版 |
|  | 9 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 | 住房和城乡建设部令第16号 |
|  | 10 | 《建设项目环境保护条例》 | 中华人民共和国国务院令第253号 |
|  | 11 | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 中华人民共和国国务院令第256号 |
|  | 12 | 《建设工程质量管理条例》 | 中华人民共和国国务院令第279号 |
|  | 13 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 中华人民共和国国务院令第393号 |
|  | 14 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 中华人民共和国国务院令第493号 |
|  | 15 | 《建设项目用地预审管理办法》 | 中华人民共和国国土资源部令第42号 |
|  | 16 | 《建设工程价款结算试行办法》 | 中华人民共和国建设部、财政部财建〔2004〕369号 |
|  | 17 | 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》 | 2007 年监管公告第 1 号 |
|  | 18 | 《城市电力网规划设计导则》 | 能源电【1993】228号Q/GDW 156-2006 |
| 行业现行标准及文件 | 19 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB 50194-1993 |
|  | 20 | 《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则 | GB 311.1-2012 |
|  | 21 | 《城市电力规划规范》 | GB 50293-1999 |
|  | 22 | 《电力建设工程监理规范》 | DL/T 5434-2009 |
|  | 23 | 《建设工程项目管理规范》 | GB/T 50326-2006 |
|  | 24 | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |
|  | 25 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 | GB 1499.2-2007 |
|  | 26 | 《通用硅酸盐水泥》 | GB 175-2007 |
|  | 27 | 《建设工程工程量清单计价规范》 | GB 50500-2013 |
|  | 28 | 《供配电系统设计规范》 | GB 50052-2009 |
|  | 29 | 《混凝土强度检验评定标准》 | GBJ107-87 |
|  | 30 | 《科学技术档案案卷构成的一般要求》 | GB/T 11822-2000 |
|  | 31 | 《建设工程文件归档整理规范》 | GB/T 50328-2001 |
|  | 32 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50011-2001 |
|  | 33 | 《建筑用砂》 | GB/T 14684-2001 |
|  | 34 | 《建筑用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2001 |
|  | 35 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2002 |
|  | 36 | 《电力变压器应用导则》 | GB/T 13499-2002 |
|  | 37 | 《配电线路带电作业技术导则》 | GB/T 18857-2002 |
|  | 38 | 《圆线同心绞架空导线》 | GB/T 1179-2008 |
|  | 39 | 《电力金具通用技术条件》 | GB/T 2314-2008 |
|  | 40 | 《水泥取样方法》 | GB/T 1257-2008 |
|  | 41 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ 55-2000 |
|  | 42 | 《钢筋焊接接头试验方法》 | JGJ/T 27-2001 |
|  | 43 | 《回弹法检测混凝土强度技术规程》 | JGJ/T 23-2001 |
|  | 44 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 79-2002 |
|  | 45 | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ 18-2012 |
|  | 46 | 《建筑桩基检测技术规范（低应变反射波法测桩）》 | JGJ 106-2003 |
|  | 47 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ 46-2005 |
|  | 48 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |
|  | 49 | 《混凝土用水标准》 | JGJ 63-2006 |
|  | 50 | 《建筑施工模板安全技术规范》 | JGJ 162-2008 |
|  | 51 | 《建筑桩基技术规范》 | JGJ 94-2008 |
|  | 52 | 《电力建设工程监理规范》 | DL/T 5434-2009 |
|  | 53 | 《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》 | DL 5009.2-2013 |
|  | 54 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150-2006 |
|  | 55 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB 50168-2006 |
|  | 56 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB 50169-2006 |
|  | 57 | 《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》 | GB 50147-2010 |
|  | 58 | 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 | GB 50148-2010 |
|  | 59 | 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 | GB 50149-2010 |
|  | 60 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | GB 50171-2012 |
|  | 61 | 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 | GB 50255-2014 |
| 国家电网公司现行标准及文件 | 62 | 《配电自动化技术导则》 | Q/GDW 1382-2013 |
|  | 63 | 《关于印发<国家电网公司加强建设工程分包安全监督若干重点要求>的通知》 | 国家电网安监〔2009〕998号 |
|  | 64 | 国家电网公司电力安全工器具管理规定 | 国网（安监/4）289-2014 |
|  | 65 | 《电力生产事故调查规程》 | 国家电网安监〔2005〕145号 |
|  | 66 | 《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》 | 国家电网安监〔2007〕206号 |
|  | 67 | 《国家电网公司应急管理工作规定》 | 国家电网安监〔2007〕110号 |
|  | 68 | 《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》 | 国家电网工〔2003〕153号 |
|  | 69 | 《电力建设安全健康环境评价管理办法（试行）》 | 国家电网工〔2004〕488号 |
|  | 70 | 《国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定》 | 国家电网工〔2004〕264号 |
|  | 71 | 关于印发《国家电网公司技术标准管理办法实施细则》的通知 | 国家电网科〔2011〕436号 |
|  | 72 | 《关于印发<国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定>的通知》 | 国家电网基建〔2010〕174号 |
| 国网山东省电力公司现行标准及文件 | 73 | 《直供中低压配网建设与改造工程管理标准》 | Q/GDW06 250105-2010 |
|  | 74 | 《关于印发山东电力集团公司直供中低压配电网技术原则的通知》 | 鲁电集团生〔2010〕182号 |
|  | 75 | 《关于印发山东电力集团公司直供中低压配电网设施运行标识管理的通知》 | 鲁电集团生〔2010〕258号 |
|  | 76 | 《山东电力集团配电网带电作业管理规定》 | 鲁电集团生〔2010〕175号 |
|  | 77 | 《山东电力集团公司配电线路带电作业操作导则》 | 鲁电集团生〔2010〕175号 |
|  | 78 | 《山东电力集团公司智能配网建设工程管理办法》 | 集团生配〔2011〕39号 |
|  | 79 | 《山东电力集团公司直供中低压配电网技术原则》 | 鲁电集团财〔2010〕182号 |
|  | 80 | 《山东电力集团公司直供中低压配网生产管理规范》 | 鲁电集团财〔2010〕256号 |
|  | 81 | 《山东省安装工程消耗量定额》2016年版 | 鲁建标字【2017】5号 |
|  | 82 | 《山东省建筑工程消耗量定额》2016年版 | 鲁建标字【2017】5号 |
|  | 83 | 国网山东省电力公司关于印发新建住宅小区供配电设施配套工程费管理办法（修订版）的通知 | 鲁电办〔2016〕23号 |
|  | 84 | 《住宅小区供配电设施建设标准》 | DB37/T 5061-2016 |
|  | 85 | 国网山东省电力公司关于实施住宅小区供配电设施建设标准有关要求的通知 | 鲁电运检〔2016〕720号 |

2.技术要求

投标人编写的技术文件应包括以下内容：

项目经理（施工现场组织机构及主要工作人员配置）

组织机构、主要工作人员（施工现场组织机构及主要工作人员配置）

3.工程特点、施工内外环境预测及进场办法

4.主要施工机、器具及试验仪器、设备配置

5.施工力量安排

6.季节施工、排水等措施

7.特殊工序施工方法和控制流程

8.采用新设备

9.采用创新施工工艺

10.采用新材料

11.关键工期（工期及施工进度计划）

12.进度计划及保证措施（工期及施工进度计划）

13.资源计划（工期及施工进度计划）

14.风险预测、成本控制（投资控制）

15.资金准备（投资控制）

16.目标（质量控制）

17.质保体系（质量控制）

18.关键工序的控制（质量控制）

19.薄弱环节的预测和防范措施（质量控制）

20.目标（安全控制）

21.管理机构和安全技术措施（安全控制）

22.安保体系（安全控制）

23.安全文明施工策划（安全控制）

24.目标要求(计划、统计和信息管理)

25.实现措施(计划、统计和信息管理)

26.充分利用现场条件合理布置

27.环境保护

28.工程项目所在地各方面的综合协调能力

29.工程项目所在地协调经验

三.施工要求

3.1施工现场组织机构

施工单位应在接到开工通知后28天内（含本数），向监理单位提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。

为完成合同约定的各项工作，施工单位应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

1）具有相应资格的专业技工；

2）具有相应施工经验的技术人员；

3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

3.2  施工现场组织机构

成立施工现场管理小组

组  长：施工单位项目负责人

副组长：施工单位技术负责人

成  员：施工人员

质监员1名，施工队伍超过30人的，应设专职安全员1名；施工队伍在30人以下的，设兼职安全员1名。

3.3  施工现场组织原则

项目施工单位成立现场施工管理组织机构，与项目管理单位协调处理施工中的技术难题和重大事宜，管理施工队伍。

3.4 项目施工机构人员及职责

1）现场施工小组组长职责：负责工程的组织和领导，协调处理工程中出现的重大问题。

2）现场施工小组副组长职责：传达上级有关要求和规定，明确工作要求及工艺标准，组织工程中间验收及竣工验收，督促落实有关管理要求和施工标准。不定期对施工作业现场进行监督检查，协调解决工程中出现的重大安全和设备技术问题。

3）现场施工小组成员职责：认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行相关安全文明施工、环境保护管理责任。

4）现场施工小组质监员职责：对施工质量和材料、工艺进行监督，确保工程质量良好，工艺规范。

5）现场施工小组安全员职责：按照《国家电网公司电力安全工作规程》等有关规章制度，监督施工安全情况，及时纠正违反安全的行为，杜绝违章。

6）项目管理单位现场项目负责人：始终在施工现场，负责对施工队伍及施工作业的管理，协调处理施工中的技术难题和重大事宜。

三、对投标人的商务要求

为中华人民共和国独立法人，具备承装、承修电力设施（承装类四级，承修类四级）及以上资质，持有安全生产许可证。

四、主要合同条款

（注：甲方为威海市文登区电力配套管理处，乙方为中标方，以下简称甲，乙方）

1）合同签订后，甲方向乙方支付工程合同价款的30%作为预付款，工程开工后两个月或工程形象进度到达70%以上，甲方向乙方支付工程合同价款的70%，作为工程进度款。

2）项目竣工并通过甲方验收后，乙方应在30日内完成项目结算编制及工程资料整理，甲方向乙方支付结算款，结算款支付达到工程审定结算造价的97%。

3）余款3%作为质保金，验收合格之日起一年内无质量问题甲方一次性支付余款。

4）工程结算的依据：施工劳务合同和完成实际工程量签证。工程结算以折扣率乘以实际结算的形式进行结算(乙供设备主材不参与折扣)，以甲方或中介机构审定结算为准。

5）工程结算依据《2016年山东省安装工程消耗量定额》编制，人工费按照最新标准执行。乙供材价格应以正规招标单位出具的招标结果为准，并不超过当年度国网山东威海市供电公司物资供应中心设备材料框架招标结果的±10%。

6）乙方在工程施工最终结算后，应将收到的甲方结算款优先用于按期支付工人工资、结清自购材料工具款及支付其它必要开支，因乙方拖欠工人工资、自购材料工具款未结清、其它款项未支付等情况引起争议或纠纷由乙方全部负责，因乙方行为给甲方带来的损失甲方将在乙方履约保证中追索。

7）乙方负责工程所需一切规划及绿地、道路开挖等政府手续手续办理，负责进行民事协调工作，负责解决工程施工全过程出现的所有问题，并承担相应费用，且必须在2026年5月10日前完成工程开工手续办理工作，2026年6月30日前完成工程建设投运。

五、结算依据

工程结算依据施工劳务合同和完成实际工程量签证。工程结算以折扣率乘以实际结算的形式进行结算(乙供设备主材不参与折扣)，以甲方或中介机构审定结算为准。工程结算编制依据2016年《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、费用定额、计算规则、综合解释及其他相关规定等，人工费按照最新标准执行。乙供材价格应以正规招标单位出具的招标结果为准，并不超过当年度国网山东威海市供电公司物资供应中心设备材料框架招标结果的±10%。

六、其他要求

1、本项目由中标人提供的主要材料设备明细。

甲供材料设备明细

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-800kVA | 台 | 1 |
| 2 | 0.4KV进线柜 | GGD | 台 | 1 |
| 3 | 0.4KV馈线柜出线柜 | GGD | 台 | 2 |
| 4 | 0.4KV分段柜分断柜 | GGD | 台 | 1 |
| 5 | 0.4KV电容柜 | GGD | 台 | 1 |
| 6 | 电缆分接箱 | 一进四出 | 台 | 11 |
| 7 | 分界开关 | KW20-12/630-20 | 台 | 1 |

主要乙供材料设备明细

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 电缆ZR-YJV-4*240 | 米 | 2126.00 |
| 2 | 电缆 | 电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 232.00 |
| 3 | 电缆 | 电缆ZR（C)-YJV-0.6/1-1*300 | 米 | 60.00 |
| 4 | 电缆 | 电缆ZR-YJV-4*50+1*25 | 米 | 845.00 |

2、中标人须负责工程所需一切规划及绿地、道路开挖等政府手续手续办理，负责进行民事协调工作，负责解决工程施工全过程出现的所有问题，并承担相应费用，且必须在2026年5月10日前完成工程开工手续办理工作，2026年6月30日前完成工程建设投运。

# 第四章 评标原则和方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评审的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标报价人，同时，在评审时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评审原则和评审方法，采用统一标准进行评审。

3.独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评审意见和投标报价人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标报价人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评审程序

1．宣布评标纪律；

2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

3．组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

4．核对评审专家身份和招标人代表授权函。

5．开标结束后，招标人或者招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

6．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性投标，按照无效投标处理。

详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。

8．属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性投标的投标，采购代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

9.澄清、说明或者补正

（1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

10.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以投标报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前；技术因素得分相同的，按照投标人的信用等级情况由高到低推荐。

三、评审方法

（1）评审方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评审方法。

（2）评审细则

| 编号 | 类型 | 评分 标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 价格分 | 投标单位的投标报价等于评标基准价的得满分45分。投标报价每高于评标基准价 1％扣 1 分，低于评标基准价 1％ 扣 0.5 分，最低计至 0 分，偏离不足 1% 的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后 2 位。 注：1、当 n（有效报价单位个数，以下相同）≤5 时，评标基准价=所有有效标书投标报价的算术平均值；当 n＞5 时，评标基准价=所有有效标书投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。 2、经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算。 3、报价得分手动计算，并列入商务标得分中。 | 客观分 | 45 |
| 2 | 商务 | 企业 业绩 | 投标人自2023年1月1日至今承揽的电力工程，每提供一个得1分，最多5分。 注：投标文件中须提供合同、中标通知书原件扫描件两者同时具备作为有效业绩，时间以合同签订日期为准，未附或不符合要求不得分。 | 客观分 | 5 |
| 4 | 商务 | 项目管理机构 | 项目班子的组成中，人员配备至少有：项目经理、技术负责人、施工员、资料员、质检员或质量员、安全员各 1 名。项目管理人员需配备齐全，不得兼任，分工明确，得 2 分。 注：1、项目经理配备必须符合招标文件要求且具有安全考核合格 B 证，如证件存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。 2、项目管理班子成员必须为本企业正式员工，且须提供近3 个月及以上在本企业的社会保险证明（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明；若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。 3、投标文件中附项目经理的注册建造师证书及安全考核合格B 证、项目管理机构人员的社保证明材料彩色扫描件。项目经理不符合要求否决其投标，其他人员不满足要求得 0 分。 | 客观分 | 2 |
| 5 | 技术 | 施工组织设计 | 对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路布置设计合理，符合规范要求，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 | 主观分 | 48 |
|  |  |  | 对风险预测、成本控制以及资金准备等方面能满足项目实施要求，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 施工方案和技术措施合理，对特殊工序、关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施，由评委根据响应文件情况 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 季节施工、排水等措施完整可行，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 针对绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料、创新施工工艺应用情况，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 保障进度计划措施可靠，需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施完整，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；施工设备选型和配套合理、保证性高，质量监控设备齐全、满足工程检验需要。由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 项目管理班子及各工种技术工的人员岗位职责、分工合理，人员配备齐全、专业技术过硬，具有相应资格，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |
|  |  |  | 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等内容完整、安全、经济、切实可行、措施得力等，由评委根据响应文件情况在 0-4 分之间酌情打分。 |  |  |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

四、定标

1.评审委员会根据综合评分情况，确定排序第一的投标单位为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的候选单位签订采购合同或重新组织采购。

2.评标结果将在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（文登区）（http://ggzyjy.weihai.cn/wendeng/）上予以公告。

五、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

六、签订合同

1.评标结果公告后，由招标人与招标公司联合向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分采购合同（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，取消原中标决定，与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订采购合同或重新组织采购。

第五章  响应文件格式!异常的公式结尾!异常的公式结尾!异常的公式结尾

投 标 文 件

（第一册）

采购项目：

采购编号：

所投包段：

投标人名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

诚信承诺书

为维护威海市文登区国有企业采购交易秩序，本着平等自愿的原则，做出以下承诺：

自愿参与在威海市公共资源交易中心文登分中心进场交易的国有企业采购项目，我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，我方承诺参与本次国有企业采购项目所提交的所有材料真实、合法、有效，复印件与原件一致，若响应文件中存在虚假资料的，或电子响应文件、电子响应文件刻录光盘、纸质投标（响应）文件不一致的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚，允许将失信行为推送至威海市文登区公共信用平台。

投标单位（盖电子公章）：

法人代表人或委托代理人 (盖电子人名章)：

年     月     日

投标函

山东德利源招标代理有限公司：

我方根据编号为        的招标文件的要求，经详细研究，决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《开标（报价）一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意价格是成交的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方成交：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦成交将取消中标资格。

7.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标单位（盖电子公章）：

法人代表人或委托代理人 (盖电子人名章)：

年     月     日

资格审查资料

投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |
| 注 册 情 况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附印制有二维码标识的营业执照扫描件、税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本）、企业资质证书扫描件、安全生产许可证等材料扫描件

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

法定代表人身份证明

致山东德利源招标代理有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

上传法定代表人身份证彩色扫描件

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证彩色扫描件。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

投  标  人：（电子公章）

法定代表人签字或盖章：	（电子法人公章）

年 月 日

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明

致山东德利源招标代理有限公司：

（单位名称）         参加（项目名称）项目，在此郑重声明：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无因不良记录而导致合同解除或招致法律诉讼。

特此声明！

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标单位依法缴纳税收和社会保障资金的声明

致山东德利源招标代理有限公司：

我公司	（公司名称）现郑重声明：我公司依法缴纳税收和社会保障资金，无违法、不良记录及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标单位参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致山东德利源招标代理有限公司：

我公司	（公司名称）现郑重声明，自参加本项目	（编号为）采购活动前3年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：山东德利源招标代理有限公司

我公司（ 公司名称 ）郑重承诺：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此承诺！

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标人、法定代表人、授权委托人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标单位认为需要提供的资质资格证明文件

项目管理机构组成

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |  |

注：（1）人员配备至少包括：项目经理 1 名（须提交注册建造师证书及安全考核 B 证扫描件），技术负责人 1 名，其他关键岗位管理人员包括施工员、资料员、质量员或质检员、安全员各 1 名。

（2）项目经理配备必须符合招标文件要求且具有安全考核合格 B 证，如证件存在过期情况，以通过建设主管网站查询的合格信息为准。

（3）项目班子成员不得兼任两个及以上岗位，且须提供近 3 个月及以上在本企业的社会保险证明扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明原件或社保网上打印带有电子签章的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须提供人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。

（4）投标人对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效标处理。

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日     期：	年	月	日

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。

2、施工单位自合同开工之日起 3 日内应将拟用于本工程的机械全部到齐。

3、投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日     期：	年	月	日

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人

或中标工程项目的项目经理承诺

我方拟派往	（项目名称）的项目经理（项目经理名字）身份证号：		注册证书号：	没有担任任何在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（盖电子人名章）

日     期：	年	月	日

企业业绩

| 序号 | 招标人 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同价格 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供合同、中标通知书原件扫描件，两者同时具备作为有效业绩，时间以合同签订日期为准，未附或不符合要求不得分。

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

投标偏离表

（包括技术要求和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

声明函

致威海市文登区电力配套管理处：

我公司参与本项目采购活动，遵守有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”的规定。

关联单位的说明：

- 与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

- 与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标单位：（盖电子公章）

法定代表人或委托代理人（盖电子人名章）：

日     期：	年	月	日

技术文件

需要招标人提供的配合

第六章    采购合同（范本）

合同协议书

发包人（全称）：         

承包人（全称）：     

鉴于发包人拟委托承包人承担          （以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

第1条工程概况



第2条 承包范围

承包范围：

第3条  合同工期

第4条  工程建设目标

4.1 质量目标：工程质量满足国家及行业的规程、规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家强制性条文，达标投产。具体要求如下：

1）乙方应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。乙方应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等。

2）乙方应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

3）乙方应认真严格地对工程产品进行全过程的质量控制和管理，落实责任，明确要求，严格监督管理。全面负责组织实施项目质量管理的办法，实现质量目标。

4）乙方应建立健全施工质量保证体系和施工责任制，按照合同约定确定工程项目的主要负责人员，提供满足工程质量目标的人力、物力和财力等资源保障。

5）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。乙方应按质量保证体系进行质量控制和检查，发挥乙方三级质检机制的作用，控制好每道工序的工程质量。

6）乙方应建立健全施工质量的检验制度，按规定组织内部的质量检查验收工作；严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

7）乙方应定期向甲方及监理人报告质量管理情况和工程质量状况，在施工调度会汇报材料中，编制施工质量专题。按规定参加工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作，支持和配合工程质量监督工作。

8）乙方应完善施工质量档案管理，施工档案随工程进度同步形成，并保证资料的真实性、完整性。

9）工程的项目经理及技术负责人，应具有与本工程相符合的资质；质检员、压接工、电焊工等特殊工种应持证上岗。

10）乙方应负责编制工程施工的各种技术措施和技术文件，组织进行技术交底和技术培训工作，并严格按照施工技术措施组织施工。针对新材料、新技术、新工艺及施工生产现场特殊情况及时提出工艺技术要求和补充技术措施。

11）乙方应组织技术人员仔细审核施工图，重点审查各专业之间的配合接口，做好记录，在施工图交底会上讨论落实。

12）乙方应配合监理人对隐蔽工程，分部、分项工程进行验收。配合发包人、监理人及其他相关单位进行工程竣工预验收、竣工验收、试运行及投产达标考核等工作。

13）乙方应按照合同约定，对工程材料、设备、工器具、仪器仪表进行进场检验与保管。

14）发生质量事故时乙方应按约定向甲方和监理人报告。

15）乙方应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表。

4.2 安全目标：杜绝人身伤亡事故；杜绝大面积停电事故；不发生七级及以上电网、设备、信息系统事件;不发生火灾事故；不发生恶性误操作事件；不发生本企业有责任的外包及其他人身伤亡事故；不发生其他对公司和社会造成重大影响的事故（事件）；不发生突发事件、安全事件迟报、漏报、瞒报情况；安全培训考试合格率100%；“两票”合格率100%；缺陷发现消除及时率100%；高风险作业现场视频终端开启率100%。具体要求如下：

1）乙方必须编制安全措施，配备安全设施，做好职工安全教育，确保工程安全施工。

2）乙方必须严格按合同范围进行施工，若在工程承包范围内发生安全事故，造成甲方及第三人人身、财产损失的，乙方承担全部责任。

3）甲方对甲方所提供的设备的安全负责，如因甲方提供的设备不合格造成的损失由甲方完全负责，由此带来的乙方的一切经济、安全损失也由甲方完全负责。

4）乙方对乙方所提供的设备、材料的安全负责，如因乙方提供的设备、材料不合格造成的损失由乙方完全负责，由此带来的甲方的一切经济、安全损失也由乙方完全负责。

4.3 进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

4.4 投资控制目标：以工程投资不超过工程批准概算作为投资控制的目标，工程投资可控、在控。

4.5 环境保护目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求。

第5条合同价格

第6条  合同付款及结算要求

6.1合同签订后，甲方向乙方支付工程合同价款的30%作为预付款，工程开工后两个月或工程形象进度到达70%以上，甲方向乙方支付至工程合同价款的70%，作为工程进度款。

6.2项目竣工并通过甲方验收后，乙方应在30日内完成项目结算编制及工程资料整理，甲方向乙方支付结算款，结算款支付达到工程审定结算造价的97%。

6.3余款3%作为质保金，验收合格之日起一年内无质量问题甲方一次性支付余款。

付款按以下资信办理

收 款 人：

开户银行：

银行帐号：

联 系 人：

联系电话：

注：原则上不允许单方变更约定的收款账户，若乙方因更名、破产、债权转移、上级单位集中收款等自身原因需变更收款信息的，要与甲方签订补充协议，明确更改后的收款信息后生效，未签订补充协议的，甲方有权暂缓付款且不承担违约责任。

6.4工程结算的依据：施工劳务合同和完成实际工程量签证。工程结算以折扣率乘以实际结算的形式进行结算(乙供设备主材不参与折扣)，以甲方或中介机构审定结算为准。

6.5工程结算依据2016年《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、费用定额、计算规则、综合解释及其他相关规定等编制，人工费按照最新标准执行。乙供材价格应以正规招标单位出具的招标结果为准，并不超过当年度国网山东威海市供电公司物资供应中心设备材料框架招标结果的±10%。

6.6乙方在工程施工最终结算后，应将收到的甲方结算款优先用于按期支付工人工资、结清自购材料工具款及支付其它必要开支，因乙方拖欠工人工资、自购材料工具款未结清、其它款项未支付等情况引起争议或纠纷由乙方全部负责，因乙方行为给甲方带来的损失甲方将在乙方履约保证中追索。

6.7乙方负责工程所需一切规划及绿地、道路开挖等政府手续手续办理，负责进行民事协调工作，负责解决工程施工全过程出现的所有问题，并承担相应费用，且必须在2026年5月10日前完成工程开工手续办理工作，2026年6月30日前完成工程建设投运。

第7条  材料设备供应

7.1 本工程由发包人供应主要材料设备的（发包人供应主要材料设备清单详见附件2），发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

7.2 除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品，承包人必须负责更换并承担相关费用。

7.3 若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此增加费用承包人自行负责。

第8条  合同组成部分

下列文件为合同的组成部分：

8.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

8.2 合同协议书；

8.3 合同专用条款；

8.4 中标通知书；

8.5 合同通用条款；

8.6 合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；

8.7 招标文件和投标文件；

8.8 形成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

第9条 双方权利及义务

9.1 发包人权利

9.1.1 根据工程需要调换承包人项目经理，但应提前 3 日书面通知承包人；调换后项目经理的权责不变。

9.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。发包人的批准，并不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任。

9.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。

9.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损发包人形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。承包人在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，发包人、监理人有权制止直至停止承包人的工作，并按照安全协议有关条款进行评价考核。

9.2 承包人权利

9.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换承包人项目经理，调换后项目经理的权责不变。

9.2.2 按合同约定取得工程价款。

9.2.3 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

9.2.4 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。

9.3 发包人义务

9.3.1 负责工程项目的资金筹集，办理应由发包人负责的相关证件、批件。

9.3.2 按约定向承包人支付工程款。

9.3.3 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

9.3.4 组织图纸会审和技术交底工作。

9.3.5 提供应由发包人负责提供的有关技术资料。

9.3.6 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。

9.3.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

9.3.8 及时组织竣工验收。

9.3.9 保障农民工工资支付

（1）发包人应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用中涉及农民工工资部分及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。

（2）发包人应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促承包人加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，发包人应当会同承包人及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

9.4 承包人义务

9.4.1 自本合同签订之日起 5 日内，组建满足工程建设需要的施工项目部。

项目经理：

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：                。

9.4.2制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。办理法律规定的有关施工证件和批件。

9.4.3 按照合同约定进行施工、按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理的实现。

9.4.4 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

9.4.5 承包人必须按照国家和国家电网有限公司相关规定，不得转包或违法分包。在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。

9.4.5.1存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：

9.4.5.1.1承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；

9.4.5.1.2承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

9.4.5.1.3施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

9.4.5.1.4合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

9.4.5.1.5专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；

9.4.5.1.6承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

9.4.5.1.7专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；

9.4.5.1.8专业作业的发包单位不是该工程承包单位的；

9.4.5.1.9施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。

两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包给联合体其他方。

9.4.5.2存在下列情形之一的，属于违法分包：

9.4.5.2.1承包单位将其承包的工程分包给个人的；

9.4.5.2.2施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；

9.4.5.2.3施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；

9.4.5.2.4专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

9.4.5.2.5专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；

9.4.5.2.6专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

9.4.6 承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之间发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安，保护工程附近的人员或财产，使其免遭破坏。

9.4.7 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

9.4.8 在施工期间按照现场安全文明施工要求，保持现场整洁有序，及时排除影响施工的障碍。

9.4.9 承包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网有限公司规章制度、技术标准及相关规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。合同中各项规范、标准和合同规定之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

9.4.10 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

9.4.11 严格按照发包人的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在约定的时间移交竣工资料（含电子档）。

9.4.12 积极配合施工图设计优化工作，参加设计交底，对施工中涉及的一系列问题，应及时告之发包人，并配合发包人做好相关工作。承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。

9.4.13 已竣工工程在未正式交付发包人之前，应负责工程成品保护工作；保护期间，发生损坏，承包人自费予以修复；由于承包人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担。

9.4.14 拆旧工作应严格执行安全文明施工要求，妥善保管拆旧物资，并负责按照发包人要求运送至指定地点。

9.4.15 按时支付施工期间的水源、电源等费用。

9.4.16 承包人接受国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则有关内容规定，并同意按照规定的有关原则对不良行为进行处理。

9.4.17 保障农民工工资支付

（1）承包人应当开设农民工工资款专用账户（户名：     /        ；账号：     /     ；开户银行：    /      ），专项用于支付本工程建设项目农民工工资，并妥善保存农民工工资专用账户开设、使用的有关资料。

（2）对于发包人按照合同约定拨付的人工费用，承包人应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求专款专用。

（3）承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

（4）承包人应当将农民工工资支付纳入基建工程施工实名制管理，加强支付信息实名登记、审核。工资支付实名制信息应包括工资支付对象姓名、身份证号码、社会保障卡号或工资银行卡号、工资支付周期、工资支付日期等信息，以及劳动合同或协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件等材料。

（5）承包人应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年；承包人、分包人应按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间，应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证和农民工人员签字等内容。

（6）承包人应当在施工项目部醒目位置设立维权信息告示牌，并按照国家相关规定明示相关事项。

（7）承包人或分包人应当依法与其所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，及时、准确、全面的录入国家电网有限公司相关管理系统，否则施工人员不得进入项目现场施工；未在进场前编制《农民工实名制工资信息报审表》或该报审表未经施工项目部、监理项目部审核通过的，施工人员不得进入项目现场施工。

（8）承包人应按照前款有关劳动用工要求对分包人劳动用工实施监督管理，同时，依法推行分包人农民工工资委托承包人代发制度。

①承包人依法分包的，应与分包人依法签订分包合同，并明确约定工程款计量周期、工程款进度结算管理办法以及农民工工资支付流程、规定等内容。

②承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。

③承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人银行账户，农民工代扣、代缴部分由分包人依法直接负责。完成工资支付后，承包人向分包人提供代发工资银行转账凭证复印件，原件作为财务凭证附件由承包人存档保存。

承包人与发包人、分包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议不按照约定代发农民工工资。发生下列情形之一的，由承包人负责清偿：

①分包人拖欠农民工工资的；

②因工程建设项目转包或违法分包拖欠农民工工资的。

（10）承包人或其分包人所负责的工程出现拖欠农民工工资纠纷，发包人有权从未结工程款中扣减与拖欠工资对应款项，并向农民工支付。承包人认可发包人扣减工程款项的行为，该行为视为发包人已按期履行相应的工程款支付义务。

第10条 工程验收和保修

10.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后通知发包人代表（监理工程师）验收，验收合格并经发包人代表（监理工程师）在检验记录上签字后，承包人才可进行隐蔽和继续施工。

10.2 竣工验收

10.2.1 工程具备竣工验收条件的，承包人应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后 3 日内向发包人提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸 2 份。发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。发包人审查后认为已具备竣工验收条件的，发包人应在收到报告后 3 日内组织验收。

10.2.2 竣工验收不合格的，承包人应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

10.2.3 承包人应按发包人验收意见及要求，进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。承包人拒绝修改或修改后经验收仍不合格的，发包人有权聘请第三方进行修改，承包人承担由此发生的全部费用。

10.2.4 若该工程经双方认定需由电力工程质量监督机构验收，应在该工程正式完工后，由发包人通知验收时间，承包人不得以任何形式借口进行推延。

10.2.5 实际竣工日期为发包人竣工验收合格出具工程竣工验收相关证书或验收报告的日期。需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后发包人验收合格出具工程竣工验收相关证书或验收报告的日期。竣工日期也视为工程保修期起始日期。

10.2.6 竣工验收报告经发包人同意后，承包人按国家有关规定或合同约定向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人收到报告和结算资料后进行审核确认，同时双方办理工程交接手续。

10.3 保修责任

10.3.1承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。保修期自竣工验收合格之日起计算。具体保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热/供冷工程，为2个供暖/供冷期；

（4）电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；

（5）其他：    本工程保修期限为自竣工之日起1年   。

10.3.2保修期内承包人应在接到发包人维修通知后及时进行维修，未按上述约定履行无偿维修义务的，发包人有权聘请第三方代为履行，所需全部费用由承包人承担，并赔偿给发包人造成的全部损失。

第11条 知识产权

11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

11.2 承包人采用专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价格中。

11.3 除承包人的专利技术外，所有有关本工程的照片、录像、图纸、技术资料的所有权及涉及的知识产权均为发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得用于广告、宣传等本合同目的以外的任何其他目的。

11.4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

第12条 保密义务

12.1 承包人及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到发包人技术信息、经营信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。承包人应承担的保密义务包括但不限于：

12.1.1 未经发包人书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

12.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

12.1.3 在本合同终止或解除后或按发包人要求，及时将上述信息、资料返还发包人或按发包人要求作适当处理。

12.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或发包人书面解除承包人本合同项下保密义务之日起终止。

12.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

第13条 合同变更和解除

13.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

13.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，发包人有权解除合同：

13.2.1 承包人发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

13.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

13.2.3 因承包人原因致使合同无法正常执行的；

13.2.4 法律法规规定和合同约定的其他发包人有权单方解除合同的情形。

13.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

13.3.1 若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任；

13.3.2 在本合同履行期间，承包人未经发包人同意不得无故要求解除合同。若发包人同意解除合同的，合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任。

第14条 违约责任

14.1  发包人逾期支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，应就逾期部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。

14.2 发包人未按照合同约定的人工费用拨付周期按时足额拨付人工费用的，应就逾期部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。

14.3 承包人不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，发包人有权要求承包人承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

14.4 承包人在约定开工日期 10 日内未能进场开工的或无法按期完成本合同工程的，每延误一日，应按签约合同价格的 0.5 %向发包人支付违约金；延误超过30天的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格 20 %的违约金。

14.5 当承包人无正当理由未履行法律法规规定的和合同约定的义务时，发包人有权要求承包人限期改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并应按照本条第14.3款约定的方式承担违约责任。若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格  20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

14.6 工程质量不达标的，承包人应根据发包人的整改通知对工程质量不合格的部位进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第14.3款约定的方式承担违约责任。若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

14.7 工程存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，且承包人应向发包人支付签约合同价格 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。

14.8 承包人未按合同约定时间向发包人提供完整的工程竣工资料的，每延误一天, 应向发包人支付签约合同价格 0.1 %的违约金。承包人向发包人提供的图纸存在错误的，每发现1处错误，应向发包人支付签约合同价格 3  %的违约金。

14.9 施工期间发生安全生产事故（含分包安全事故）负主要责任的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价格 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。

14.10 承包人违反本合同第11条约定义务的，应向发包人支付签约合同价格 20 %的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。

14.11 承包人违反本合同第12条约定义务的，应向发包人支付签约合同价格 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。

14.12 承包人违反《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）等规定，将本工程转包或违法分包给其他第三人的，应向发包人支付签约合同价格 20  %的违约金，且发包人有权解除合同。

14.13 除本合同另有约定外，因承包人违约导致合同解除的，承包人应向发包人支付签约合同价格  20 %的违约金，并应承担一切法律责任。

14.14 除本合同另有约定外，承包人存在其他违约行为的，应按签约合同价格  20 %向发包人承担违约责任。

14.15 承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包人承担。

14.16 承包人因违约需向发包人支付违约金或赔偿损失的，发包人有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

14.17 违约方承担违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好。

14.18 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的  30  %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。

14.19 承包人、分包人违反国家有关法规、国家电网有限公司规章制度或者本合同规定的农民工工资支付规定的，应承担下列违约责任：

（1）承包人、分包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定及时足额支付农民工工资的，应向发包人支付签约合同价   20  %的违约金，并应承担相应法律责任。

（2）承包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定存储工资保证金的，应向发包人支付签约合同价  20   %的违约金，并应承担相应法律责任。

（3）承包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定建立用工管理台账、工资支付台账并保存的，应向发包人支付签约合同价   20  %的违约金，并应承担相应法律责任。

第15条 索赔

15.1 本合同任何一方如有正当的索赔理由和有关索赔事件的证据，并有意向对方索赔，均应在索赔事件发生后28天内（含本数），向另一方发出书面通知（简称“索赔通知”）进行索赔。

15.2 被索赔方应在接到索赔通知后28天内（含本数）给予回应，包括要求对方进一步补充索赔理由和证据。若发包人和承包人就索赔处理结果不能达成一致意见，可按第18条的约定办理。

第16条 保险

承包人应就本合同项下可能承担的责任投保责任险，保险金额不低于人民币（大写）          /      （¥   /    ）。

承包人应办理己方现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

17.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

17.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

17.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

17.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

17.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

17.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

17.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

17.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

第18条 争议解决方式

18.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第  (2) 种方式处理：

（1）仲裁：提交       /     仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

18.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第19条 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

第20条 合同的生效

20.1 本合同在以下条件全部满足之日生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

20.2 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第21条 其他事项

21.1 履约担保

21.1.1 承包人是否提供履约担保：            /          。

21.1.2 承包人提供履约担保的形式、金额及期限： /         。

21.2 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

21.3 本合同双方应同时签订安全协议、廉洁协议。

21.4 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

21.5 本合同一式 肆 份，发包人执  叁  份，承包人执 壹  份，各份具有同等法律效力。

签 署 页

| 发包人：威海市文登区电力配套管理处 （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：威海市文登区龙山路17号 | 地址： |
| 邮编：264400 | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： Email:zhj118309@126.com | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

附件：

附件1：价格表

附件2：承包人供应主要材料设备清单

附件3：安全协议

附件4：廉洁协议

附件1：

价格表

配套费施工招标采购明细

| 序号 | 名称 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV山东德圣房地产开发有限公司（伴山首府三期）配套费工程 |  |  |

附件2：

甲供材料设备明细

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-800kVA | 台 | 1 |
| 2 | 0.4KV进线柜 | GGD | 台 | 1 |
| 3 | 0.4KV馈线柜出线柜 | GGD | 台 | 2 |
| 4 | 0.4KV分段柜分断柜 | GGD | 台 | 1 |
| 5 | 0.4KV电容柜 | GGD | 台 | 1 |
| 6 | 电缆分接箱 | 一进四出 | 台 | 11 |
| 7 | 分界开关 | KW20-12/630-20 | 台 | 1 |

主要乙供材料设备明细

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 电缆ZR-YJV-4*240 | 米 | 2126.00 |
| 2 | 电缆 | 电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 232.00 |
| 3 | 电缆 | 电缆ZR（C)-YJV-0.6/1-1*300 | 米 | 60.00 |
| 4 | 电缆 | 电缆ZR-YJV-4*50+1*25 | 米 | 845.00 |

附件3：

安全协议

发包方（简称甲方）：威海市文登区电力配套管理处

承包方（简称乙方）：

鉴于我公司工程施工要求。甲方决定将                   施工发包给乙方。根据中华人民共和国《民法典》、《建筑法》以及当地政府和企业的相关规定，甲乙双方本着平等、互利、互惠的原则，经协商一致，签订本协议书，以资双方共同遵照执行。

一、安全文明施工目标

1.不发生八级及以上人身事件。

2.不发生八级及以上电网、设备、信息系统事件。

3.不发生一般施工机械设备损坏事故。

4.不发生火灾事故。

5.不发生环境污染事件。

6.不发生负同等责任的交通事故。

7.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

二、工程对象及承包范围

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工期：详见清单

三、承包方式

包安全、包人工、包质量、包工期、包文明施工。

四、乙方进场时间及人员组成：

1.根据甲方的要求，乙方人员必须按甲方指定时间进入现场。

2.乙方应配备相应的管理人员和技术人员及特殊专业工程人员。各工种配备符合本工程的施工要求，并能够随时按照甲方的指令进行调换，特殊专业工种必须有有关部门颁布发的操作证和上岗证。

3.乙方进场人员必须符合建筑施工的要求，须具备身体健康、技术熟练、思想素质好等条件，严禁使用童工、未成年工、女工及其他不符合甲方规定的人员，一经查实，甲方有权将上述人员清退出场，并依据情况给予处罚。

4.乙方人员进场后10日前将全部人员花名册上报甲方有关部门，并办理劳务许可证、临时户口、暂住证等当地政府规定的各种证件，甲方给予协助，费用乙方自理，杜绝使用不明身份人员。

五、甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1.认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2.分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

3.建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

4.施工期间，甲乙双方均需指定专职安全生产管理人员专人负责本项目的安全文明施工管理。

5.按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

6.工程施工中组织开展安全隐患排查、治理和防控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

7.按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

8.按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

9.严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

10.施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。

11.施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

12.因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

六、甲方的安全文明施工权利和义务

1.对乙方的资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

2.按规定成立施工安全委员会，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

3.组织或监督乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。

4.按施工组织总设计，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行开工前的全面安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求，做到有据可查。

5.编制现场安全文明施工防护措施要求。对在有危险性的电力生产区域内或临近带电设备、线路作业，进行安全技术交底，要求承包方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施，落实专人监护，做到有据可查。

6.建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

7.组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。

8.采用四不两直的方式对乙方进行安全隐患排查，督促乙方立行立改，并在定期组织开展定期召开的安全工作例会和安全专题会议上，对开展安全隐患排查发生的问题进行通报，督促乙方进行治理和防控，协调解决现场的安全问题。

9.组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

10.组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。

11.建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。

12.按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

13.如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。

七、乙方的安全文明施工权利和义务

1.按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

2.遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。

3.按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。

4.按照国家电网公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。

5.按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。

6.按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。

7.严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。

8.定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

9.开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。对于排查发现的安全隐患，按照甲方要求进行整改。

10.对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

11.对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

12.为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

13.建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。

14.按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。

15.对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。

16.落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。

17.按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

18.建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。

19.建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求。

20对甲方提供的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。

21.临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

22.交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

23.施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。

24.建立和执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施。

25.建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。

26. 按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的安全措施。

27.土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失（不包括爆破作业）。

28.落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。

29.施工废水经处理合格后排放。

30.大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。

31.结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

32.起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。

33.容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，做到先通风，再检测，后作业。符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。

34.在已受电、投运的区域施工，制定、落实设备防护和人身安全措施，设专人监护。

35.乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。

36.现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。

37.对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

八、安全保证金及安全考核标准

乙方在工程承包合同签订后，甲方按照合同价款，预留5%作为乙方的安全保证金，乙方在施工过程中未发生违反安全管理规定的行为，未发生人身伤害、设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还（不计利息）。发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《违章处罚通知书》，对安全保证金进行扣款。乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。

若工程施工过程中发生下列情况，扣除相应比例的安全保证金：

1.发生重伤及以上人身事故、火灾、倒塌、吊装和电网八级以上事件，扣除全部保证金；

2.发生人身轻伤事故、火灾、倒塌、吊装和八级以下设备事件、扣除50%安全保证金；

3.发现违反安全规定的行为，按照《国网威海市文登区供电公司关于印发安全生产反违章工作考核实施方案的通知》（威文电安监〔2018〕22号）中相关标准进行考核。

九、安全生产

1.乙方必须贯彻执行国家及上级有关安全生产的法规和条例，认真执行安全操作规程，严格按照甲乙双方施工方案进行操作，服从指挥，确保安全无事故，乙方严禁转包工程。

2.乙方在进入施工现场前，必须经过乙方严格考试，合格方可进入现场，超过三十人必须设专职安全员一名；没超过三十人，应设兼职安全员一名。

3.乙方在将施工中，每天早上必须对职工进行班前教育，宣传一些安全知识和正确使用安全防护设施，高处作业必须使用安全帽。

4.乙方负责人要多组织职工学习安全生产知识和了解工程概况。多学习一些事故范例，从中学习如何在施工中进行自我防护和自我保护。

5.乙方在施工中，按规程规范要求搭设防护设施，并督促和教育施工人员怎样使用防护设施。

6.乙方要本着以人为本的理念来施工，时时以“安全为生产、生产必须安全”来抓好安全工作。

7.乙方负责人在施工中，经常巡回检查施工人员，杜绝野蛮施工，违章操作等现象，特别是禁止违章指挥。对违章指挥、违章操作等引发的各种事故和伤亡，一切责任由乙方负责。甲方还将对其各类违章进行不定数额的罚款以示警告。

8.乙方凡在工作中发现异常现象，无论与自己的工作是否有关都应立即停止工作，向甲方汇报，待查明原因后，方可恢复工作。因乙方违章违反安规及本协议，出现的一切问题，后果乙方自负，承担一切费用及赔偿损失，并按情节轻重，终止合同直至追究法律责任。

9.乙方单位原因造成乙方人身、设备事故或由乙方原因造成外单位人身、设备事故，均与甲方无关，甲方不负任何责任。甲方只协助乙方联合调查处理。

10.由甲（乙）方原因造成乙（甲）方人身、设备事故，由甲乙两方联合调查，按照国家有关规定处理。

九、其他

1.乙方另外与甲方签订劳务合同书、投标书和本协议书均组成合同的一部分，具有同等法律效力。

2.在施工区域内。如乙方发生打架、斗殴、盗窃等事件而损害甲方形象，不论任何原因，每发生一起，甲方视情况对乙方扣减工程款，由此而引起的一切费用（包括外部罚款）及造成的法律刑事责任由乙方承担。

十、争议处理

甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先进行协商，协商不了的应到甲方所在地法院进行诉讼。

十一、本合同未尽事宜，双方协商。

十二、本合同自签订之日起生效，至项目投运后自动失效。

| 甲方：威海市文登区电力配套管理处 | 乙方： |
| --- | --- |

签章：                               签章：

签订日期：     年   月   日

附件4：

廉洁协议

发包人（甲方）：威海市文登区电力配套管理处

承包人（乙方）：

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和行业有关工程承发包和廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和行业关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式 肆  份，甲乙双方各执 一 份，送交见证部门和纪检监察机关各  一 份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人                    法定代表人

或授权代表（签字）：          或授权代表（签字）：

年    月    日                 年    月    日