荣成市园林建设集团有限责任公司

公开招标文件

项目名称：2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治

项目编号：RCYLJT2026-03

包段名称：2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治(第001包，共 1 包)

采购方式：公开招标

代理机构：山东佳展建设工程管理有限公司

编制时间：2026年03月**日

目  录

第一章   招标公告

第二章   投标须知

第三章   采购内容与要求

第四章   评标原则和方法

第五章   投标文件格式与要求

第六章   采购合同（范本）

- 招标公告

荣成市园林建设集团有限责任公司2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治公开招标采购公告

项目概况

2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治招标项目的潜在投标人应登录威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购电子化服务平台获取文件，并于 2026年03月31日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RCYLJT2026-03

项目名称：2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物/服务名称 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治 | 1宗 | 942000.00 | 942000.00 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人具有林业有害生物防治服务组织丙级及以上资质；

3.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

4.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;

7.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；

8.投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录。

三、获取招标文件时间及地点：

1.时间：2026年03月16日17时30分至 2026年03月21日17时30分（北京时间）

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购电子化服务平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：0631-5311569（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换）， 一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（报价单位）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（荣成市）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

四、投标文件提交

1.提交投标文件时间：2026年03月16日18时30分至2026年03月31日9时00分

2.地点：登录“威海市公共资源交易网（荣成市）”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的供应商在规定时间内递交电子投标文件。

五、开启

时间：2026年03月31日9时00分（北京时间）

地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心三楼开标一室（荣成市河阳东路81号,荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用。因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名  称：荣成市园林建设集团有限责任公司

地  址：荣成市伟德东路118号

联系方式：18663180822

2.招标代理机构信息

名  称：山东佳展建设工程管理有限公司

地  址：山东省威海市荣成市青山东路218号1号楼

联系方式：0631-7607700

3.项目联系方式

项目联系人：张小芳 李昀丽

电话：0631-7607700

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）、威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：山东佳展建设工程管理有限公司

发布时间：2026年03月16日

- 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治 |
| 2 | 项目编号 | RCYLJT2026-03 |
| 3 | 招标人 | 单位名称：荣成市园林建设集团有限责任公司 单位地址：荣成市伟德东路118号 联系人：慕洪运 联系方式：18663180822 |
| 4 | 招标代理机构 | 机构名称：山东佳展建设工程管理有限公司 单位地址：山东省威海市荣成市青山东路218号1号楼 联系人：张小芳 李昀丽 联系电话： 0631-7607700 |
| 5 | 电子投标 特别提示 | - 登录威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）（首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册(如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。)，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html、投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；平台QQ服务群：1046971257。 4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；QQ服务群：1046971257。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外） 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明文件原 件 | 到达现场的被授权人提供身份证原件外，无需提供其他资质证明文件原件 |
| 7 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份 |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 现场演示 | 无 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90日 |
| 12 | 投标文件递交时间及地点 | 电子投标文件递交时间：详见第一章采购公告 递交地点：详见第一章采购公告 |
| 13 | 开标时间 | 详见第一章采购公告 |
| 14 | 开标地点 | 详见第一章采购公告 |
| 15 | 开标方式 | 本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用。因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 16 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后20分钟内完成 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 联合体投标 | 不允许 |
| 19 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 21 | 付款方式 | 项目实施结束，甲方组织专家小组对项目进行验收，验收合格后，第一年支付总价款的50%，第二年支付总价款的30%，第三年支付尾款（据实结算金额）。 |
| 22 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 23 | 落实情况 | 已落实 |
| 24 | 其他 | 本项目按服务类以公开招标方式实施采购 |
| 25 | 代理服务费 | 本项目的中标人需要交纳代理服务费。代理服务费按照下表中服务类招标代理费标准收取，由中标人在签订合同前向招标公司全额交纳。 服务类型/费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100 以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1 亿～5 亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 收款单位：山东佳展建设工程管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司荣成支行 账号：37050170660800001067 （备注：项目编号+代理服务费） 联系人：张小芳 联系电话：0631-7607700 |
| 26 | 是否委托定标 | 是 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性核查 | 1.有效的营业执照副本扫描件；(001包) 2.法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；（若投标人到现场参与开标，须提供被授权人身份证原件校验）；（格式见本文件第五章） 若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章，并持身份证原件现场校验)；(001包) 3.投标人具有林业有害生物防治服务组织丙级及以上资质证书扫描件；(001包) 4.投标人提供所投报农药产品《农药登记证》、《农药生产许可证》、《农药标准备案证》扫描件（缺一不可）。如为农药经销商除提供上述证书外，同时须提供《农药经营许可证》扫描件；(001包) 5.投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明、投标人近期的完税凭证及交纳社保资金凭证的扫描件；(001包) 6.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；(001包) 7.财务状况报告等相关材料(001包) A.投标人自行编制的近2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书扫描件； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。； 8.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明;(001包) 9.投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录的信用报告或截图；(001包) 10.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；(001包) 11.本项目不接受联合体投标;(001包) 12.不存在招标文件规定的资格审查不通过的情形。(001包) |
| 2 | 符合性检查 | 1.投标文件按规定签署及盖章的；(001包) 2.总报价未超出上限控制价或预算的；(001包) 3.交付期、付款方式满足招标文件要求；(001包) 4.无评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的情形；(001包) 5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。(001包) |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权属于招标代理机构，以书面解释为准。

1.3招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

2.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

2.2.2货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求

2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.4 投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应通过威海市公共资源交易网（荣成市）登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标文件格式与要求

（6）采购合同（范本）

（7）在采购过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等(如有）

3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向招标代理机构提出，必要时采购代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l 在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒介，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒介发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的物原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函(格式见本文件第五章）

（4）报价明细表(格式见本文件第五章）

（5）投标人资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件；

②法定代表人授权委托书(格式见本文件第五章）；被授权人身份证扫描件；

若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)；

③投标人具有林业有害生物防治服务组织丙级及以上资质证书扫描件；

④投标人提供所投报农药产品《农药登记证》、《农药生产许可证》、《农药标准备案证》扫描件（缺一不可）。如为农药经销商除提供上述证书外，同时须提供《农药经营许可证》扫描件；

⑤投标人的依法交纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）、投标人近期的完税凭证及交纳社保资金凭证的扫描件；

⑥投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

⑦财务状况报告等相关材料

A.投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书扫描件；

B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

⑧投标人参加采购活动前3年内无重大违法记录声明；

⑨投标人近一年在"信用中国"（网址https://www.creditchina.gov.cn/）或"信用山东"（网址https://credit.shandong.gov.cn/）无严重失信记录的信用报告或截图；

⑩投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；

⑪国家或行业主管部门规定必须具有的资质、资格证书及其认证测试报告等扫描件（如有）；

⑫招标文件中要求的有关资质资格文件（如有）；

⑬投标人认为需要提供的资质资格证明文件（如有）。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

- 投标人基本情况（格式见本文件第五章）；

- 技术文件，包括但不限于以下内容:

①投标人须提供所投药物的品牌、型号、成分说明和功效等；

②投标人须提供所投诱捕器的品牌、型号、功能性能及诱捕设备管理系统的详细描述；

③枯死木清理项目方案；

④地面人工喷药防控方案（包含松材线虫病媒介昆虫防控方案及松树枝枯病、松牡蛎盾蚧等松林病虫害防控方案）；

⑤诱捕器监测诱杀防治方案（包含松材线虫病媒介昆虫防治方案及松树枝枯病、松牡蛎盾蚧等松林病虫害防治方案）；

⑥拟派团队人员情况；

⑦安全承诺责任书；

⑧详细的供货、质量保证措施；

⑨根据招标文件评分标准、采购项目说明中要求做出的其他说明；

- ⑩投标人认为需要提交的其他相关技术文件。

（8）2023年1月1日至今完成的同类项目业绩（格式见本文件第五章）

（9）投标偏离表（格式见本文件第五章）

（10）要求采购人提供的配合。

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

9.投标报价

9.1投标人所提供的货物或服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第三章 采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，投标人应对本次招标各所投包段的全部内容进行报价，缺项报价无效报价。报价应包括人工费、产品费、设备费、通讯费、交通费、保险费、技术培训费、资料及打印费、售后服务费、利润、税金、代理服务费等服务期间的全部费用，以人民币为结算单位。投标报价中免费提供的项目，应注明免费。

（3）投标人应对本次招标各所投包段的标的物的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（5）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（6）《投标报价表（含明细）》中“报价产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。

9.5《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致（如有），按无效投标处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在投标（报价）一览表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。

10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

11.1 投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2 投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

12.现场踏勘

12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。

13.投标的物有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金

15.履约保证金的交纳与返还

本项目不收取履约保证金

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）1份（第一册）：

16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国企采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章的，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国企采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的标书“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，每一密封条注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。

17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

17.3文件递交

17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

17.3.3除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。

18.投标截止期

本次招标的物投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的投标文件。

20.演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标的物投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的物投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的物投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的物各项操作。

22.3现场开标和远程开标的物投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

22.5 开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：荣成市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从荣成市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的物投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的物投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的物可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的物应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的物投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

22.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：SDJZZJZB@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标方法

23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从威海市公共资源交易中心应急和招标（采购）文件论证专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。

23.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本项目的评标。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）向招标人反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）必要时，向投标人解释评标结果；

（4）向主管部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评审专家身份和招标人委托授权，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（5）据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（6）护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

24.1资格性审查。在采购项目开标结束后, 评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

3）投标人和响应货物资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的物响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。

24.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的物，招标人应当依法报主管部门批准。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的物响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括本地化服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

27.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，招标人采购任务取消的。

六、定标

28.确定中标候选人

28.128.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评标委员会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

28.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标人。

28.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门部门。

28.6中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

29.确定中标人

招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的物，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

七、结果公示及公告

30.结果公示

招标人或采购代理机构自收到评标报告之日起3日内在原招标公告发布媒介公示中标候选人，公示期3日。由评标评审委员会直接定标的物项目不需要公示中标候选人。

31.结果公告

招标人应当自定标结束之日起3日内在原招标公告发布媒介发布中标公告，有效期1个工作日。

32.签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的物投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑

33.质疑

33.1投标人认为招标公告、招标文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向招标人或者招标代理机构提出质疑。对招标文件的异议，招标人和招标代理机构应当在收到异议后1日内做出答复；其他异议，招标人和招标代理机构应当在收到质疑后7日内做出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。投标人应按照下列时间规定进行质疑；

（1）对招标公告有异议的，应当在公告期截止前2日内提出；

（2）潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在投标截止前2日内提出。

（3）对开标有异议的，应当在开标期间提出；

（4）对评标结果有异议的，应当在成交公示期间提出；

（5）对定标结果有异议的，应当在中标公告有效期提出。

33.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

33.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.4 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

33.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

33.6 有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

33.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

九、签订合同

34.合同的签订

中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。招标人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒介上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

中标人在规定时间内无正当理由拒绝与招标人签订合同的，有效投标人符合法定数量的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

- 采购内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治

项目编号：RCYLJT2026-03

背景情况：滨海公园有松林近2000亩，是荣成市城区沿海重要的生态防护林，集环境防护、休闲旅游，风景观赏为一体的滨海公园，是荣成市民休闲、健身、娱乐的重要场所，区位重要。主要栽植黑松，由于立地条件差，矿物肥水营养缺乏，松林密度大，通风透光差，树龄老化，造成树势衰弱，病虫害多发，松褐天牛、褐梗天牛、日本松干蚧、松树牡蛎蚧、松叶螨、长林小蠹、松大蚜、松枝枯病、松褐斑病等发生危害较重。2023年秋天公园内渔家傲林区发生松材线虫病，经过2年的全力防治，基本控制了疫情的发展，取得了较好防治成效，但是被称为松树癌症的松材线虫病是很难彻底根除的，需加大资金投入，采取多种措施，坚持长年防治。

二、采购目标

采购标的物需实现的功能或者目标：达到国家（行业）合格检测标准。

三、采购预算

本项目各包段的采购预算金额为人民币942000.00元。

四、采购方式

本项目包段采用公开招标方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目001包段的采购标的物如下，投标人需逐项进行报价：

| 序号 | 分类 | 清单 分组 | 清单名称 | 数量 | 单位 | 功能与技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 服务 |  | 2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治 | 1 | 宗 | 详见补充文件 |

注：

1.上述产品参数中技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于采购文件的规定和要求。

2.投标人必须保证项目无专利权、知识产权等纠纷，否则由投标人承担一切法律责任。

第二部分 技术要求

一、技术说明及要求：

详见补充文件。

二、付款方式

项目实施结束，甲方组织专家小组对项目进行验收，验收合格后，第一年支付总价款的50%，第二年支付总价款的30%，第三年支付尾款（据实结算金额）。

三、服务要求

交付期：签订合同之日起2年

防治时间：签订合同之日起2年。

四、联系方式

采购人：荣成市园林建设集团有限责任公司

采购人地址：荣成市伟德东路118号

联系人：慕洪运

联系电话：18663180822

补充文件：

技术说明及要求

1 主要病虫害

松材线虫病、松褐天牛、褐梗天牛、日本松干蚧、松牡蛎盾蚧、松叶螨、长林小蠹、松大蚜、松枝枯病、松褐斑病等松树病虫害。

2 防控区域及面积

荣成市滨海公园，2000亩松林。

3 防治时间

签订合同之日起2年。

- 防治方法

- 4.1松材线虫病监测。

4.1.1人工普查：防治公司指派专人，每年1月份开始至10月底，每30天对2000亩松林普查一遍，沿着林间道路观测有无死亡或枝枯松树并做定位记录，在砍伐处理死树时，在树干的中上部剧取5公分木圆盘，枯枝剪取20公分长的枝条，记录取样编号、地点、经纬度、时间、取样人员等信息（件件1：病死树普查记录表），装入塑料袋带回实验室保存。

4.1.2室内镜检：将带回的圆盘或枝条样品，用斧头劈成木屑30克，纱布包裹贝尔曼浸泡24小时后镜检是否有线虫，出具检测报告呈交荣成市园林集团公司。

4.2病死树、枯死树、频死树砍伐清理。对林中病死、枯死、频死松树全年实施人工砍伐清理，预计2026年需砍伐清理500株，2027年500株，以实际砍伐死树为准。重点做好对渔家傲松林的病死树清理及取样鉴定。砍伐枯死树、频死树根桩低于5cm，对根桩要做扒皮埋土处理，砍伐下的木材及枝丫当天全部收集运送到处理厂做粉碎处理，严禁留存过夜。伐除人员记录病死树位置（经纬度）、数量。

4.3 打孔注药防治。对道路两侧高大优势的赤松和黑松开展保护性防治。实施干基打孔注药防治长林小蠹、松褐天牛、日本松干蚧、松牡蛎盾蚧、松叶螨等害虫。

4.3.1 打孔主要时间。每年3月底前完成打孔注药防治。

4.3.2 使用药物器械。使用内吸性强的杀虫药物，每年打孔注药2万株，共计4万株。需购买5%甲维.吡虫啉750 公斤，专用打孔机4台、钻头100个（长10cm，直径1.2cm）,10ml注射器4套、黄泥250 斤、标识牌（见附件1）4万个。

4.3.3 打孔方法。对打孔松树登记编号（附件2：松树打孔注药登记表）并制作标识牌（见附件3:标识牌图样），标识牌底色为黑色或灰色，固定在树干背对道路面0.2米高位置，便于检查验收。标识牌图样：项目名称（打孔注药）、地点（滨海公园xxx林班）、防治时间（202*年*月）、负责人：xxx、松树编号：xxx号林班-00001。打孔位置为干高60cm以下，打孔角度为30-45度，孔深8－10cm、孔径1.2cm。

4.3.4 注药数量。根据胸径大小确定，松树胸径10cm以下每株打孔1个，胸径20-30cm打2个孔；30cm以上打3个孔，每增加10cm增加1个孔，以此类推。每个孔注射药物量（原液）为10ml；用黄泥堵孔，防止树脂流出。

4.3.5 操作方法。3人一组，分工合作，首先1人用钉子将标识牌国定在树干上并填表登记（见附件2，填表信息和标识牌要一致），其次1人开始打孔，再有1人注药堵孔。

4.4喷药防治。针对不同病虫害，按照不同发生时期，开展无人机和地面高压车喷洒农药，每年打药4遍。2个年度防治用药种类、打药时间、施用药量、施药方法相同。

4.4.1药物种类及购买量（1年）。

（1）10%高氯氟氰菊酯微囊悬浮剂，400公斤，使用2次。

（2）25%多菌灵悬浮剂，800公斤，使用4次。

（3）3%噻虫啉悬浮剂，480公斤。使用2次。

（3）尿素：400公斤，使用4次。

4.4.2药剂喷洒时间及用药量。

（1）第一次喷药防治，5月1-10日，10%高氯氟氰菊酯微囊悬浮剂（100g/亩）+25%多菌灵悬浮剂（100克/亩）+尿素(50克/亩)，2000倍。

（2）第二次喷药防治，6月1-10日，10%高氯氟氰菊酯微囊悬浮剂（100g/亩）+25%多菌灵悬浮剂（100克/亩）+尿素(50克/亩），2000倍。

（3）第三次喷药防治，7月1-10日，3%噻虫啉悬浮剂（120g/亩）+25%多菌灵悬浮剂（100克/亩）+尿素(50克/亩），2000倍。

（4）第四次喷药防治，8月1-10日，3%噻虫啉悬浮剂（120g/亩）+25%多菌灵悬浮剂（100克/亩）+尿素(50克/亩），2000倍。

4.4.3农药质量要求。投标人提供《农药登记证》《农药生产许可证》《农药标准备案证》。每次喷洒农药全树都要喷均匀，喷洒农药应由公园建设服务中心的工作人员核对农药品种、农药含量、农药兑水比例、亩用药液量是否与标书一致。

4.4.4喷洒要求。

（1）喷洒路线：成立专业喷洒队伍，沿林间道路，对防治区域采取全覆盖作业，达到最高防治效果。

（2）喷洒药液量：每次每亩喷洒药液不低于170公斤。

（3）地面施药：高压喷药车沿林间道路两侧采用140米高射程喷雾打药车喷洒，其余区域采用人工喷雾机喷洒。在喷洒过程中荣成市滨海公园工作人员和监理公司监理员跟班作业，喷洒的高度必须达到树冠的顶部，喷洒药物要均匀，漏喷率控制在5%以内。

（4）无人机施药：无人机离树梢不超过2米，3级风以下。

（5）喷药时尽力避开市民晨练时间，做好宣传，作业区拉起警示线，防止中毒事件发生。

4.5高效诱捕器监测防治。

4.5.1高效诱捕器设备标准。此次共需高效诱捕器50套，持久增强型诱芯300个。在荣成市滨海公园范围内的2000亩松林悬挂。

4.5.2防治时间要求。2026-2027年，每年的5月1日-10月30日，在林间每20亩挂设1个诱捕器，每隔30天更换1次诱芯，每间隔10天观测记录1次，分为松褐天牛、褐梗天牛填写诱捕器检查记录表（附件4：诱捕器检查记录表），检查每一个诱捕器运行是否正常，有无损毁（如有损毁应及时报告，尽快更换），清查集虫瓶内的天牛数量，收集成虫并挖坑深埋。

4.6补植松树。

4.6.1补植地点：渔家傲松林空地。

4.6.2补植时间：每年3月下旬。

4.6.3补植规格与株数：苗高20-30cm,营养杯黑松苗，500株。

4.6.4补植方法与密度：挖除空地上的松树伐桩，平整土地，划线打点挖穴，栽植营养杯苗，浇水封穴，密度2x2米。成活率98%以上。补植松树登记表见附件5。

5 保障措施

5.1 明确工作责任。该项目由荣成市园林建设集团有限责任公司组织实施，滨海公园配合施工。项目实行防治公司总经理负责制，统领整个项目实施工作，作业人员，各负其责，互相配合，精细化，规范化，标准化操作，高标准高质量完成防治工作。

5.2 严格工作纪律。作业人员要严格遵守工作纪律、安全制度、作业程序，确保施工质量。作业队每天要向公司报告施工进度，做好枯死木清理，打孔注药，药物喷洒，诱捕器检查，病死树监测等情况记录，便于公司掌握施工进度，把控施工质量，调度调配人员和机械。作业队要加强与主管部门交流沟通，做好与监管人员的配合，及时解决问题。

5.3技术安全培训。施工前公司要对作业人员进行技术作业和安全培训，增强安全意识，熟练掌握操作规程；在施工过程中严禁带火种进场，严禁在林间生火做饭、喝酒、吸烟；机器开机、加油、灌药、维修要避开草丛，以免操作失误引发火灾。作业人员要注意人身安全，做好自身保护。每天作业结束后，将药瓶及生活垃圾物收集带出林区，集中处理。

5.4 检查验收。为保证防治效果，必须建立监督、检查验收等制度。对项目施工进度、流程和防治效果，委托第三方实行跟踪式监理。项目完成后，要对项目的实施质量和效果进行检查验收，出具检查验收报告，并报请上级项目管理单位核查。

6 采购明细表

2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治采购明细表    单位：元

| 序号 | 费用类别 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单项控制价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枯死木清理 | 人工费 | 1000 | 棵 | 52元/棵 | 本项最终实际砍伐清理数量超出采购文件数量的，按采购文件数量结算 |
| 2 | 打孔注药 | 药物及人工费 | 40000 | 棵 | 5元/棵 | 本项最终实际打孔注药数量超出采购文件数量的，按采购文件数量结算。 |
| 3 | 喷药防治 | 10%高效氟微囊悬浮剂 | 800 | kg | 105元/kg |  |
|  |  | 25%多菌灵粉剂 | 1600 | kg | 100元/kg |  |
|  |  | 3%噻虫啉悬浮剂 | 960 | kg | 60元/kg |  |
|  |  | 尿素 | 800 | kg | 3.0元/kg |  |
|  |  | 飞机防治 | 8000 | 亩次 | 10元/亩 |  |
| 4 | 地面防治 |  | 8000 | 亩次 | 18元/亩 |  |
| 5 | 诱捕器防治 | 诱捕器 | 200 | 台 | 100元/台 |  |
|  |  | 高效诱芯 | 1200 | 个 | 60元/个 |  |
|  |  | 监测防治人工费 | 4000 | 亩 | 10元/亩 |  |
| 6 | 松树补植 | 苗木、人工费 | 1000 | 株 | 30元/株 |  |
| 上限控制价：942000.00元。报价不得超过单项控制价和上限控制价，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

7 检查验收

7.1验收内容。枯死树、频死树砍伐清理、根桩处理、干基打孔注药、药物防治、诱捕器监测防治及松树补植。

7.2验收时间。服务期满。

7.3验收方法。由荣成市园林建设集团有限责任公司委托第三方组织专家、滨海公园、防治公司有关人员，按照标书要求及标准，查阅档案资料，实地查验防治成效，分析评估防治效果。

8 附件

8.1 病死树普查记录表

8.2打孔注药记录表

8.3打孔标识牌样图

8.4 诱捕器检查记录表

8.5松树补植登记表

附件1

病死树普查记录表

地点：滨海公园       时间：            调查人：

| 林班号 | 病死松树编号 | 经度 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

附件2

松树打孔注药登记表

地点：滨海公园    林班

| 林班号 | 打孔松树编号 | 树种 | 打孔数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

时间：            株数：            负责人：

附件3 ：打孔标识牌

施工项目：打孔注药

地点：  荣成滨海公园

编号：  00001——20000

药物：

时间：  2026年3月

负责人：xxx

防治单位：

附件4

诱捕器检查记录表

地点：滨海公园    林班    时间：   检查人员：

| 编号 | 松褐天牛数量 | 褐梗天牛数量 | 蠹虫头数 | 死树数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件5

松树补植登记表

地点：滨海公园         林班

时间：            株数：            负责人：

| 林班号 | 补植松树编号 | 树种 | 成活 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

- 评标原则、程序与方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的物基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的物优劣评定出中标人。

二、评标程序

1．宣布评标纪律；

2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

3．核对评审专家身份和招标人代表授权函。

4．开标结束后，评审专家依法对投标人的资格进行审查。

5．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。

7．属于无效投标的物，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

8.澄清、说明或者补正

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

9.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。

11.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的物企业不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了预算上限价格，招标人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

三、评标方法

（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分由高到低确定中标候选人。

（2）评标细则

001包：

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 报价 | 满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评审基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最低报价）×20。 | 系统分 | 20.00 |
| 1.02 | 商务 | 企业实力 | - 诱捕设备具有国家科学技术成果鉴定证书，得2分； - 诱捕设备具有国家林业局重点推广林业科技成果100项材料的，得2分。 注：投标文件中提供证书扫描件，否则不得分。 | 客观分 | 4.00 |
| 1.03 | 商务 | 业绩 | 投标人自 2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的同类项目业绩（合同内容应包括林区药物防治和病死树（疫木）清理（缺一不可）），每有一项得1分，最高得3分。 注：投标文件中须附合同扫描件，投标文件中未附扫描件或业绩不符合要求的，均不得分。 | 客观分 | 3.00 |
| 1.04 | 技术 | 枯死木清理方案 | 评委根据各投标人提报的清理实施方案等相关内容，按下列标准以1分为单位进行量化打分： 【11分-15分】：投标人所提报的清理实施方案内容完善，针对性强，进度安排得当，有完备的服务质量保证措施，人员安排合理，有完备的风险控制措施，明确列明各种事项的责任方及处理方案，疫木处置无安全隐患或流失风险且能够提供松材线虫病疫木加工资质，明显优于招标文件要求； 【6分-10分】：投标人所提报的清理实施方案内容全面，有针对性，人员安排合理，职责、分工较明确，考虑了项目实施中的事项及处理方案，但也存在一些问题； 【1分-5分】：投标人所提报的清理实施方案内容十分简陋或存在部分缺陷，仅能基本满足基本需求。 | 主观分 | 15.00 |
| 1.05 | 技术 | 地面人工喷药防控方案 | 由评委根据各投标人提供的地面人工喷药防控方案（包含松材线虫病媒介昆虫防控方案及松树枝枯病、松牡蛎盾蚧等松林病虫害防控方案），按下列标准以1分为单位进行量化打分： 【17-25分】：投标人投标文件中提供的防控方案内容全面、质量保证措施完善，处理措施得当，时间进度安排合理，有突出的优势； 【9分-16分】：投标人提供的防控方案内容较全面，能够完全满足项目实际要求，但较之以上优秀方案有差距的。 【1分-8分】：投标人提供的防控方案十分简单，仅能基本满足招标文件的最低要求。 | 主观分 | 25.00 |
| 1.06 | 技术 | 诱捕设备诱杀防治方案 | 由评委根据各投标人提供的诱捕设备诱杀防治方案（包含松材线虫病媒介昆虫防治方案及松树枝枯病、松牡蛎盾蚧等松林病虫害防治方案），按下列标准以1分为单位进行量化打分： 【17分-25分】：投标人投标文件中提供的悬挂防控方案内容全面、质量保证措施完善，处理措施得当，方案具有针对性，有突出的优势。诱捕器及诱捕设备管理系统完全满足并优于招标文件要求的功能、性能要求，能够达到智能化管理的要求。 【9分-16分】：投标人提供的悬挂防控方案内容较全面，能够满足项目实际要求，但较之以上优秀方案有差距的；诱捕器及诱捕设备管理系统较好的响应了招标文件的技术要求，但也存在少量细微负偏离。 【1分-8分】：投标人提供的悬挂防控方案十分简单，诱捕器及诱捕设备管理系统仅能满足项目最低要求。 | 主观分 | 25.00 |
| 1.07 | 技术 | 拟派团队人员情况 | 由评委根据各投标人提供的拟派团队人员情况，按下列标准以1分为单位进行量化打分： 【6分-8分】：投标人针对此项目投入的作业人员数量充足，作业人员大部分有着较为丰富的与本项目类似的林业地面防治服务经验，能够保质保量的完成任务。且为作业人员购买了意外保险。 【3分-5分】：投标人拟派作业人员的人数及从业经验等基本能够满足需求，但较之以上团队人员和从业经验方面有差距的。 【1分-2分】：拟投入作业人员较少、经验不足，仅能满足招标文件的最低要求。 | 主观分 | 8.00 |

- 投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

采购项目：

采购编号：

所投包号：

投标人名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

山东佳展建设工程管理有限公司：

我方收到项目编号为RCYLJT2026-03 2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治的招标文件，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本采购文件中关于电子招投标的物各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的物主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

6.所有有关本投标的物函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

报价明细表

2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治采购明细表

| 序号 | 费用类别 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单项控制价 | 投标单价 | 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枯死木清理 | 人工费 | 1000 | 棵 | 52元/棵 |  |  | 本项最终实际砍伐清理数量超出采购文件数量的，按采购文件数量结算 |
| 2 | 打孔注药 | 药物及人工费 | 40000 | 棵 | 5元/棵 |  |  | 本项最终实际打孔注药数量超出采购文件数量的，按采购文件数量结算。 |
| 3 | 喷药防治 | 10%高效氟微囊悬浮剂 | 800 | kg | 105元/kg |  |  |  |
|  |  | 25%多菌灵粉剂 | 1600 | kg | 100元/kg |  |  |  |
|  |  | 3%噻虫啉悬浮剂 | 960 | kg | 60元/kg |  |  |  |
|  |  | 尿素 | 800 | kg | 3.0元/kg |  |  |  |
|  |  | 飞机防治 | 8000 | 亩次 | 10元/亩 |  |  |  |
| 4 | 地面防治 |  | 8000 | 亩次 | 18元/亩 |  |  |  |
| 5 | 诱捕器防治 | 诱捕器 | 200 | 台 | 100元/台 |  |  |  |
|  |  | 高效诱芯 | 1200 | 个 | 60元/个 |  |  |  |
|  |  | 监测防治人工费 | 4000 | 亩 | 10元/亩 |  |  |  |
| 6 | 松树补植 | 苗木、人工费 | 1000 | 株 | 30元/株 |  |  |  |
| 合计：人民币大写： ，小写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、本报价表的序号必须与补充文件中明细表中的序号保持一致。

2、所列表格应包含完成本次项目所需的全部费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

## 投标人资格证明文件

### 有效的营业执照副本扫描件

投标人（盖章）

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表姓名、职务、身份证号码）  ，代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，参加编号为RCYLJT2026-03号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人盖章：

被 授 权 人 签 字：

投标人  公  章 :

法人代表身份证复印件正面

法人代表身份证复印件反面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件反面

### 投标人具有林业有害生物防治服务组织丙级及以上资质证书扫描件

### （加盖投标人签章）

### 投标人提供所投报农药产品《农药登记证》、《农药生产许可证》、《农药标准备案证》扫描件（缺一不可）。如为农药经销商除提供上述证书外，同时须提供《农药经营许可证》扫描件

（加盖投标人签章）

### 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明

（格式自拟，加盖投标人签章）

### 投标人（盖章）
投标人近期的完税凭证及缴纳社保资金凭证扫描件

（加盖投标人签章）

投标人（签章）

### 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖投标人签章）

### 投标人（签章）
财务状况报告等相关材料

（加盖投标人签章）

投标人（签章）

无重大违法记录声明

致山东佳展建设工程管理有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自参加本项目（编号为               ）采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人盖章：

年   月   日

投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录的信用报告或截图

投标人（盖章）

投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

投标人（盖章）

其他资质资格文件

投标人（盖章）

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人盖章：

拟派团队的人员配置情况

| 拟派总人数： 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事该工作时间 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 近三年承担的项目情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委托单位 |  |  |  | 合同额 |  | 验收时间 |  | 联系人及电话 |
| 其他人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学历 |  |  |  | 职业/职称证书 |  | 证书编号 |  | 从事该工作时间 |

注：后附人员执业资格证书、专业技术职称证书扫描件。本表可由投标人根据实际情况自行扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人盖章：

技术服务、培训和售后服务内容及承诺表

服务流程

技术服务

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 质保期内保证措施： 质保期外保证措施： ……

投标人（盖章）：

法定代表人盖章：

投 标 偏 离 表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人名称(盖章):

法定代表人盖章:

国内同类项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同额 | 签订时间 | 电话/联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。

后附合同书的扫描件；界定日期以合同签订时间为准，否则不得分。

投标人名称(盖章):

法定代表人盖章:

技术文件

要求招标人提供的配合

- 采购合同（范本）

## 合  同  书

项目名称：2026-2027年荣成滨海公园松树病虫害防治

项目编号：RCYLJT2026-03

采购编号：RCYLJT2026-03

合同编号：RCYLJT2026-03

甲方：

乙方：

合同书

甲方：荣成市园林建设集团有限责任公司

乙方：中标人

本合同于  年月日，由甲、乙双方共同签订。甲方为荣成市园林建设集团有限责任公司、乙方为中标人。合同双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就采购项目的相关事宜，协商一致，达成以下条款：

一、合同的组成部分：

1.本合同书

2.中标通知书

3.RCYLJT2026-03招标文件

4.乙方的投标文件

5.乙方在评审过程中澄清的文件

上述文件相互补充，合同双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量

本合同标的物为         采购项目。型号、规格、数量、技术参数等详见《》。打孔注药和枯死木清理以实际发生为准，据实结算。

三、价款

本合同总价款为人民币   拾  万   仟佰  元  角  分（￥元）。单价或价格构成情况详见《》。打孔注药和枯死木清理以实际发生为准，据实结算。

四、质量及专利权：

1.乙方所报产品技术参数或质量指标必须符合RCYLJT2026-03招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2.乙方不但应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，乙方还应当保证对其所供货物享有合法完整的产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权等在内的相关权利），否则由乙方承担一切法律责任。

3.质量保证期：质量保证期为年，自验收合格之日起计算。

五、服务地点及联系方式：

服务地点：甲方指定地点。

甲方指定联系人：　　　　；联系电话：　　　　　。

乙方指定联系人：　　　　；联系电话：　　　　　。

六、服务期：

。

七、验收：

1.产品应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵交货地点。

2.乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。

3.产品必须在运抵交货地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4.乙方须在每台设备的显著位置用统一式样的标签标明供货单位、供货时间、质保期限及联系电话，否则验收不合格。

5.产品属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

6.乙方将标的物供货完毕后，甲方应严格按照招标文件的规定及合同的约定进行验收。

7. 进口产品交货时需向甲方提供海关报关单、商品检验单等有关手续。

八、《验收报告》的签署及送达：

1.项目验收合格，甲方应及时、完整、真实地签署《荣成市国有企业货物服务采购验收报告》（以下简称《验收报告》）。

2.合同履行达到验收条件时，乙方应当向甲方发出验收建议，及时通知甲方进行验收，并提供同项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料。甲方应当自收到验收建议之日起七个工作日内启动项目验收，乙方应当予以全面配合。

3.项目验收不合格，乙方应当立即进行整改或采取修理、更换、重作、退货、减少价款等补救措施。在甲方规定的时间内整改或采取补救措施后仍不合格的，甲方有权解除合同。解除合同的相关事项按《民法典》等法律法规的规定处理。乙方在规定时间内整改或采取补救措施后能达到合格标准的，甲方为其签署验收合格报告，但因此而延误项目交付或交货时间的，乙方应当按本合同的约定支付违约金并赔偿损失。

4.对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因投标人问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

5.即使甲方未及时进行验收或者虽经验收但未发现问题的，并不免除乙方的任何质量义务。

6.质保期内，出现质量问题时，乙方免费负责三包（包退、包换、包修）。其服务必须达到或超过货物生产厂提供的承诺。质保期届满后，乙方仍要保证提供优质的售后服务，并收取成本价格。

九、付款

1.项目验收合格为本合同价款支付的必备条件。验收不合格的，不予支付价款。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收报告。

2.本合同以人民币付款。

3.付款方式：

4.付款信息

收 款 人：

开户银行：

银行账号：

联 系 人：

联系电话：

十、售后服务

1.供货调试完毕后，根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用该产品，处理现场出现的技术问题等。

2.产品出现问题时，无论质保期内外乙方均需保证小时内响应甲方的要求，小时到达现场并完成修复。若修理时间超过2日或需返回原生产厂维修，质保期内乙方必须向用户单位提供备用产品，以保证甲方工作的正常进行。

十一、变更、修改和转让

乙方应严格按合同要求供货，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的的数量、质量、供货完毕日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。

十二、合同解除

1.出现下列情况之一的，甲方或乙方提出申请，招标代理机构将向违约方发出书面通知，解除本合同，解约方有权要求违约方按合同总金额20%支付违约金，并赔偿损失。

（1）乙方拒绝履行合同或以自己的行为表明不履行合同的；

（2）乙方延迟履行合同义务，经催告后仍不履行的；

（3）乙方履行合同义务不符合约定致使不能实现合同目的的；

（4）乙方履行合同义务不符合约定拒绝整改，或经整改后仍不合格的；

（5）乙方有其他严重违约情形的；

（6）甲方应当提供而未向乙方提供履约条件的。

2.被解除方对解除合同有异议的，应当在收到解除通知之日起15日内向荣成市人民法院起诉。

十三、违约赔偿

1. 乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改和转让的约定，甲方将责令其限期更换或者纠正，由此而造成延期，按本条第二款的规定支付违约赔偿；如违反第四条质量及专利权第一款约定，造成甲方无法继续使用标的物及对第三方承担赔偿责任的，乙方应当承担对甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方的采购款、利息、维权费用等）。

2.乙方违反第六条关于履行期的约定，逾期交货、逾期交付验收或者经验收不合格而重新供货、交付验收，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方支付违约金，直至到货，不足一日，按一日计算（下同），甲方有权要求乙方赔偿因此造成的全部经济损失。

3.因乙方违约致使合同被解除的，如果在解除前甲方已经实际使用了乙方的产品而解除后需要退货的，则对使用期间的损耗或折旧甲方不负责补偿。

4.项目验收不合格执行本合同第八条第三款。

5.乙方无正当理由不履行本合同的，乙方应按本合同的约定承担违约责任。乙方履行合同不符合约定导致甲方解除合同的，乙方应按本合同的约定承担违约责任。乙方履行合同不符合约定但经采取补救措施后达到合同约定标准的，甲方有权在应向乙方支付的合同价款中扣除乙方承担的违约金和赔偿的损失。

6.在质保期内，乙方未按保修约定履行保修义务的，质保金全额扣除。乙方履行保修义务不符合约定或未解决质量问题的，甲方有权另找他方解决，所需费用及所造成损失从质保金中扣除，仍不足的，乙方应当予以补足。

7.一方因不可抗力导致合同不能履行的，不承担违约责任。但应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

8.乙方存在下列行为的，纳入诚信记录：

（1）无正当理由放弃采购合同履约的；

（2）不履行合同义务，情节严重的；

（3）在数量、质量、技术、服务、安全、标准、功能、工艺等方面不符合采购合同约定，给采购人造成较大损失或者影响的；

（4）因履约问题影响采购项目功能实现又拒不纠正的；

（5）与甲方工作人员或者验收小组成员串通，实施虚假履约验收的；

（6）其他损害公共利益、采购人利益、第三方权益且情节较重的。

9.由违约方承担因违约给对方造成的诉讼费、保全费、保全保险费、律师代理费、差旅费等因处理纠纷产生的所有费用。

十四、争议解决

1.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，甲乙双方可向荣成市人民法院提起诉讼。

3.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续履行。

十五、合同生效

本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省荣成市。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位盖章: | 单位盖章: |
| 代表签字: | 代表签字: |

附表如下：

| 序号 | 货物内容 | 品牌型号 | 详细配置 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表总计 |  |  |  |  |  |  | 0 |